项目名称：重庆市儿童公园系统性深度开荒及综合管护项目

项目编号：

公开比选文件

比    选　 人：重庆山水城文化旅游发展有限公司江北分公司  （盖单位公章）

二○二五年五月

目  录

第一章 比选公告	2

第二章 参选人须知	5

第三章 评选办法	13

第四章 合同主要条款及格式	19

第五章 项目内容及要求	26

第六章 参选文件格式	45

# 第一章 比选公告

## 比选项目内容

| 项目名称 | 比选内容（项目内容） | 一年服务最高限价（元） | 参选保证金（元） | 合作期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市儿童公园系统性深度开荒及综合管护项目 | 具体详见第五章项目内容及要求 | 980000（含税） 含园区系统性深度开荒15万元固定费用及年度日常综合管护费用 | 20000 | 一年 |

## 二、资金来源：采购人自筹资金。

## 三、参选人资格要求

1.本次公开比选要求参选人：具有独立承担民事责任能力,具有有效的、能够依法从事物业管理的营业执照。提供有效的营业执照复印件加盖参选人公章。

2.比选截止日参选人资格情况：参选人未在“信用中国”网站上被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，提供承诺函原件和“信用信息报告”复印件加盖参选人公章。“信用信息报告”的生成时间为本公开比选公告发布日至参选截止时间止期间的任意一天，下载方式：进入信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/，右上角查询框中输入企业名字查询，在查询结果中找到查询企业，下载信用信息报告（提示：下载的信用信息报告为PDF格式，名称为“法人和非法人组织公共信用信息报告”，右上角有二维码核验码）。

3.其他资格条件

参选人拟派驻项目团队人员岗位配置、每岗人员数量、人员总数量、人员持证情况等条件均不得低于“第五章 项目内容及要求”中相应要求。

注：1、需提供拟派驻项目团队整体管理架构体系图和各岗位人员配置情况表。派驻项目团队人员须与管理架构内人员配置一致。配置情况表内容包括不限于：拟派驻项目团队人员岗位职责、人员身份信息、照片及简历。团队整体管理构架体系图和各岗位人员配置情况表格式自拟。项目负责人必须为参选人员工。

- 需提供要求持证上岗的人员证书复印件，加盖公章。若所提供的人员证书与管理架构和各岗位人员配置情况表中所提供的人员不一致的，该人员证书视为不满足持证上岗的资格要求。3、需提供参选人项目负责人缴纳的社保证明材料（2024年10月至2025年4月），加盖参选人公章。

## 四、比选文件的获取

1.获取时间：从2025年5月30日16时00分到2025年6月5日10时00分。

2.获取方式：凡有意参加比选者在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）上下载本项目的公开比选文件及相关资料。

3.有意愿参加本项目比选的单位（承包商），需在本项目参选文件递交截止时间前，通过“重庆旅游集团集采平台”登记加入“重庆旅投集团供应商库”（步骤：登陆https://jc.cqlyy.com/#/indexPage网址，扫描右下角“供应商微信小程序入口端”二维码，按程序完成）。参选人按照相关入库要求，如实填报企业相关信息，确保录入的信息真实、准确无误，并承担相关责任。参选文件中须附上已登记的相关截图并加盖参选人公章。

### 五、参选文件递交时间及地点、比选时间

### 1.参选文件递交截止和开标时间：2025年6月6日14时30分（北京时间）

### 2.参选和开标地点：重庆市群众艺术馆619室山水城文旅江北分公司会议室

### 3.现场递交，逾期送达或未送达指定地点，或未密封的参选文件，采购人不予受理。

## 六、参选有关规定

### （一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项（分包）下的本次比选。

### （二)本项目若有补遗文件一律在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）上发布，请各参选人注意下载；无论参选人下载与否，均视同参选人已知晓本项目补遗文件的内容。

### （三）超过参选截止时间递交的参选文件，恕不接收。

### （四）参选费用：无论参选结果如何，参选人参与本项目参选的所有费用均应由参选人自行承担。

### （五）本项目不接受联合体参与参选，否则按无效参选处理。

### （六）本项目不接受合同分包，否则按无效参选处理。

### （七）参选人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单将拒绝其参与本次比选。

七、比选公告的发布

### 本比选公告将在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）上发布。

八、联系方式

### 采购人：重庆山水城文化旅游发展有限公司江北分公司

### 地    址：重庆市群众艺术馆619室山水城文旅江北分公司会议室

### 联 系 人：李老师

### 电    话：13389608511

# 参选人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 重庆山水城文化旅游发展有限公司江北分公司 地 址：重庆市群众艺术馆619室山水城文旅江北分公司会议室 联系人：李老师 电 话：13389608511 |
| 2 | 项目名称 | 重庆市儿童公园系统性深度开荒及综合管护项目 |
| 3 | 项目地点 | 重庆市儿童公园位于重庆市江北区鸿恩路 |
| 4 | 比选内容 （项目内容） | 具体详见第五章项目内容及要求 |
| 5 | 服务期限 | 本次公开比选采购期限为一年。 |
| 6 | 质量保证及售后服务要求 | 1、参选人服务标准不得低于国家及相关行业规定。 2、参选人的承诺优于国家及相关行业规定，按参选人实际承诺执行。 3、参选人应在保证安全服务、保证服务期和服务质量的前提下服务。服务中的一切风险（包括安全事故责任）由参选人承担。 |
| 7 | 参选人资格条件 | 详见比选公告。 |
| 8 | 合规性要求 | 合作方在履行本项目合同时，应满足国家及重庆市相关法律法规要求。 |
| 9 | 是否接受联合体参选 | 不接受。 |
| 10 | 踏勘现场 | 采购人不组织踏勘现场，由参选人自行踏勘，凡参加参选的参选人都将视其为对现场情况已充分了解。 |
| 11 | 参选人提出问题的截止时间 | 参选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年6月5日24时00分前将需要澄清的问题书面向采购人提出。 |
| 12 | 采购人书面澄清、修改的时间 | 如采购人有必要对比选文件内容进行澄清的，将在2025年6月5日24时00分前，采购人在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）上发布补疑（遗），如补疑（遗）内容影响参选文件制作的，将相应延长比选文件递交时间。 |
| 13 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发出的答疑、澄清或比选文件的修改（若有）等； |
| 14 | 参选文件的组成 | 由参选函部分、资格审查部分（含商务部分）、技术部分组成。 |
| 15 | 构成参选文件的其他材料 | 参选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变参选文件的实质性内容） |
| 16 | 参选有效期 | 90日历天（从参选截止之日算起） |
| 17 | 比选报价 | 1、本次报价为人民币报价，为项目包干价。报价含税、含园区系统性深度开荒15万元固定费用及年度日常综合管护费用； 2、园区深度开荒费用包括但不限于：项目服务的人员工资（含法定节假日、加班工资、福利待遇、基本五险和商业保险费、伙食费、住宿费、办公场所费、交通费、着装费、外包专业团队的服务费、现场协调员、安全监督员等管理人员的额外工作补贴）；设备及耗材费用（高压水枪、洗地机、吸尘设备、高空作业平台、登高车等特殊设备的租赁费、清洁耗材、高效消毒剂、除锈剂、去污剂等特殊清洁剂费用、垃圾袋、一次性防护用具、手套、口罩等的消耗费用）；垃圾清运费用(大型垃圾、枯枝败叶、建筑残渣等的集中清运消纳及处理费，垃圾运输车辆租赁及燃油费）；绿化带深度整理养护费用（杂草清除、死树清理、乔木梳理及修枝、菟丝子清理。植物修剪及养护：乔木修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及过密枝，保持树冠通风透光；灌木修剪，修整造型，保持株形整齐，高度统一；绿篱及绿地修剪，平整边缘，表面无凸起，高度统一（误差±3cm）；植物养护包含浇水灌溉、施肥管理、松土除草、土壤翻松及补植费用、绿化区域消杀，虫害、病菌的服务费）；道路及广场清洗费用（广场硬质铺装区：包含花岗岩/大理石/人造石铺装面、台阶、坡道、盲道；步行道及车行道：路面、路缘石、花台树池；附属设施：景观雕塑基座、石材护栏、特色铺装小品、石材标识标牌；排水系统：石材盖板沟渠、雨水篦子表面附着物清理）；设施修复费用（日常损坏的路面、座椅、游乐设施的临时修补、木质座椅防霉处理、金属设施防锈喷漆的费用）；安全保障费用（清荒期间警示标识设置、隔离带布置费用、临时增派安保人员或保险费用，如高空作业险）；检测费用（清洁后空气质量、水质、卫生达标检测费用）；其他相关费用（按比例预留的应急费用，如突发污渍处理、极端天气影响）等。 3、年度日常综合管护费用包括但不限于：项目服务的人员工资（含法定节假日、加班工资、福利待遇、基本五险和商业保险费、伙食费、住宿费、办公场所费、交通费、着装费、外包专业团队的服务费、现场协调员、安全监督员等管理人员的额外工作补贴）；设备及耗材费用（高压水枪、洗地机、吸尘设备、高空作业平台、登高车等特殊设备的租赁费和维护维修费、清洁耗材、高效消毒剂、除锈剂、去污剂等特殊清洁剂费用、垃圾袋、一次性防护用具、手套、口罩等费用）；绿化带深度整理养护费用（杂草清除、死树清理、乔木梳理及修枝、菟丝子清理。植物修剪及养护：乔木修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及过密枝，保持树冠通风透光；灌木修剪，修整造型，保持株形整齐，高度统一；绿篱及绿地修剪，平整边缘，表面无凸起，高度统一（误差±3cm）；植物养护包含浇水灌溉、施肥管理、松土除草、土壤翻松及补植费用、绿化区域消杀，虫害、病菌的服务费）；道路及广场清洗费用（广场硬质铺装区：包含花岗岩/大理石/人造石铺装面、台阶、坡道、盲道；步行道及车行道：路面、路缘石、花台树池；附属设施：景观雕塑基座、石材护栏、特色铺装小品、石材标识标牌；排水系统：石材盖板沟渠、雨水篦子表面附着物清理）；设施设备修复费用（日常损坏的路面、座椅、游乐设施的临时修补、木质座椅防霉处理、金属设施防锈喷漆的费用）；安全保障费用（日常管护期间警示标识设置、隔离带布置费用、临时增派安保人员或保险费用，如高空作业险）；检测费用（清洁后空气质量、水质、卫生达标检测费用）；季节性专项费用（春季枯枝清理、秋季落叶清扫的集中处理费、夏季防蚊蝇消杀、冬季防冻害养护专项费用）；车库电梯维护保养费用（按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)完成月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)以及液压电梯、杂物电梯的相关规定）；其他相关费用（按比例预留的应急费用，如突发污渍处理、极端天气影响）等。 4、社会保险基数根据地方标准调整，已包含在中选价格之中。 5、因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 6、本次报价只报总价，参选报价保留两位小数。 - 7、最高限价：服务总价980000元。报价含税、含园区系统性深度开荒15万元固定费用及年度日常综合管护费用，报价不得高于最高限价，否则评审委员会将否决其参选。 |
| 18 | 参选保证金 | 1、参选保证金金额：人民币2万元。 2、参选保证金交款形式及要求：参选人从企业的基本账户在参选截止时间前将足额的参选保证金直接划付至下面指定的参选保证金账户。不满足上述要求的参选保证金无效。参选人应在参选文件中附上参选保证金转账证明复印件（或扫描件）以及基本账户开户证明材料复印件（或扫描件）。 3、参选保证金提交时间及账户信息：参选截止时间前，若本比选文件规定的参选文件递交截止时间顺延，则参选保证金到账截止时间相应顺延。 单位全称：重庆山水城文化旅游发展有限公司江北分公司 开户行：中信银行重庆观音桥支行 账号：8111201012000684447 4、参选保证金有效期：90日历天（从提交参选文件截止日起计算） 5、各参选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。参选保证金未在到账截止时间前汇入比选文件指定账户的风险由参选人自行承担。 6、参选保证金币种应与参选报价币种相同。 7、非中选候选人的参选保证金待中选通知书签发后退还参选保证金，中选候选人的参选保证金待项目合同签订后退还参选保证金。 8、参选人有下列情形之一的，采购人将不予退还其参选保证金： （1）参选人在参选有效期内撤销参选文件的； （2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）中选人无正当理由不与采购人签订合同的； （4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经采购人同意，将中选项目分包给他人的； （5）中选人无故放弃中选项目的。 9、参选保证金退还方式 （1）未中选的参选人保证金，由采购人于本项目《中选通知书》发出后或中选公示结束后5个工作日内按来款渠道直接退还。 （2）中选人的参选保证金在其与采购人签订项目合同后，凭签订的项目合同由采购人在5个工作日内按资金来款渠道直接退还。 |
| 19 | 签字盖章要求 | 参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应无涂改、行间插字、删除、多页、少页；如果出现上述任一情况，比选文件视为无效。 |
| 20 | 参选文件的份数 | 1、参选函部分：正本一份，副本一份； 2、资格审查资料（含商务部分）：正本一份，副本一份； 3、经济部分：正本一份，副本一份； 4、技术部分：一式两份，不分正副本。 5、电子版形式：U 盘 1 份，不分正副本。 注：（1）电子版形式（U 盘）要求：包含所有参选文件电子档。（2）U盘上须标注参选人名称和项目名称并加盖参选单位公章。 |
| 21 | 装订要求 | 1、本项目应将参选函部分、资格审查部分（含商务部分）、技术部分分别装订成册。 2、装订要求 （1）参选函部分的装订要求 应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录和页码 （2）资格审查资料（含商务部分）的装订要求 应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录和页码。 （3）本项目技术部分参选人按照评分标准标准编制技术方案，技术部分采用暗标评审。《技术部分》面页使用A4厚型白纸面页，用初号仿宋字体居中选明“《技术部分》”；在页面右下角加盖比选申请人单位章后沿密封线折叠成腰10cm的等腰直角三角形密封；密封后的面页及整个《技术部分》均不得出现白页（封底除外）、残页和倒页，不得显示与参选人企业有关的任何信息；封底使用A4厚型白纸。违反上述任何一项，其比选申请文件《技术部分》部分为零分。 《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色；不得编制页眉、页脚、页码。违反上述任何一项，其技术部分为零分。 技术部分原则上不超过200页（含封面和封底页），但不得将页数作为评审因素。 |
| 22 | 参选文件的密封 | 1、参选文件袋使用“参选函部分”袋、 “资格审查部分（含商务部分）”袋、“技术部分”袋。以及“参选文件”大袋 2、参选函部分、电子文件装入“参选函部分”袋中，密封并在袋上加盖参选单位公章。 3、资格审查部分（含商务部分）装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖参选单位公章。 4、技术部分装入“技术部分”袋，密封并在袋上加盖参选单位公章。 5、“参选函部分”、“资格审查部分（含商务部分）”、“技术部分”小袋装入“参选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖单位公章，同时“参选文件”大袋应按本表第 23项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，采购人或代理机构拒收。 未按上述规定封装，采购人应当拒绝接收。 注：如因参选文件资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 23 | 参选文件袋的封套上须写明 | 项目名称： 参选人名称： 参选文件在 年 月 日 时前不得开启 |
| 24 | 参选文件递交时间 | 详见比选公告 |
| 25 | 参选文件递交地点 | 重庆市群众艺术馆619室山水城文旅江北分公司会议室 |
| 26 | 是否退还参选文件 | ■否 口是 |
| 27 | 比选会议时间和 地点 | 比选时间：同参选截止时间 比选地点：重庆市群众艺术馆619室山水城文旅江北分公司会议室 |
| 28 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行开标： - 参选人在提交参选文件时需提交手持件核验参加比选的法定代表人或委托代理人本人身份。法定代表人参选的，核验法定代表人身份证明文件（按照本项目比选文件第六章格式及要求提供）及法定代表人本人身份证原件，以确认其身份合法有效。委托代理人参选的，核验委托代理人的法定代表人身份证明及授权委托书（按照本项目比选文件第六章格式及要求提供）、委托代理人养老保险证明材料复印件（委托代理人须是参选人公司人员，养老保险证明材料复印件须加盖公章）、委托代理人本人身份证原件，以确认其身份合法有效。若经核实法定代表人或委托代理人提供资料与实际不符的，采购人不接收其参选文件。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。 2. 宣布比选纪律。 3. 公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称。 4. 参选文件的密封检查：参选人对自己和其它的参选文件封装情况进行检查，以确认其参选文件密封完好。确认密封完好后，各参选人签字确认。 5. 公布最高限价。 6. 随机开启参选文件。开启参选文件，公布参选人名称、参选报价，各参选人签字确认。因参选人原因未能签字的，视为默认比选结果。 7. 开标结束。 |
| 29 | 公开比选委员会的组建 | 由采购人按规定组建 |
| 30 | 是否授权公开比选委员会确定 中选人 | 否， 按第三章评选办法的规定推荐 1-3 名中选候选人。 |
| 31 | 重新比选 | 经公开比选委员会评审后否决所有参选文件的。 |
| 32 | 履约担保 | 1.中选人是否提供履约担保：提供。 2.中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或银行转账。 （2）履约担保的金额：人民币10万元（大写：壹拾万元整） （3）履约担保的提交时间：在合同订立前，中选人按担保金额向发包人提交履约担保。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至合同服务期结束之日止。 （5）履约担保的退还时间：合同服务期结束之日后10个工作日内无息退还。 |
|  | 低价风险担保 | 本项目须提供低价风险担保，低价风险担保的形式为低价风险保证金，当中选人报价低于最高限价85%时提供低价风险保证金。 低价风险保证金的金额（万元）：（83.3-中选报价）×3。 低价风险保证金在中选结果公示后合同签订前缴纳，在服务期满后10个工作日内无息退还。 |
| 33 | 比选结果公示 | 比选结束后，采购人将比选结果在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）进行公示，公示时间不少于 3个工作日。公示期间若无任何异议投诉或经调查异议投诉不成立的，公示期结束后，采购人将通过电话方式直接通知第一中选候选人。候选人应在接到通知后三个工作日内以书面形式回复确认接受中选结果，逾期未书面确认的，视为自动放弃成交资格。 |
| 34 | 付款方式 | （一）由采购人自行付款 1.中选人按采购文件及合同完成管护内容，每月根据考核结果确定实际月度管护经费。 2.在采购人付款前，中选人应向采购人提供相应金额的增值税专用发票，否则采购人有权延期付款且不承担违约责任。 （二）付款步骤 1.付款方式为：园区深度开荒15万元,该费用分批支付（具体支付方式见第四章第7.2.1条）；年度日常综合管护费用为：中选价格-15万元，该费用根据考核按月支付（具体支付方式见第四章第7.2.2条）。 2.采购人根据附件：《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》（若市、区政府或主管部门出台新的考核细则，按新规定考核细则实施考核）按月考核，并根据考核成绩于次月15日前据实支付中选人上月费用。 |
| 35 | 合同签订 | 1.中选人应当在书面确认中选结果之日起30个工作日内，按照比选文件确定的合同文本以及中选价、质量、技术和服务要求、履行期限等事项签订合同。 2.中选人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中选资格。排名第一的中选侯选人放弃中选的、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，采购人可以按照候选中选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可以重新组织比选，确定中选人。 |
| 36 | 投诉处理 | 1.参选人或者其他利害关系人就比选结果等事项投诉的，应当先向采购人提出异议；采购人应当在规定时间内答复；对采购人的答复不满意的，或采购人未答复的，可向行业主管部门投诉。 2.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 37 | 关于对比选文件及参选争议的解释 | 对比选文件的评审标准和方法，以及资格审查和否决竞标条款理解有争议的，应当作出不利于采购人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对参选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该参选文件的参选人的解释。 |
| 38 | 重新比选 | 公开比选委员会评审时出现以下情况之一的，应重新比选： 1.参选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 2.出现影响比选公正的违法、违规行为的。 |
| 39 | 其它说明 | 1、结果公示结束后若无异议、投诉，经采购人确认后确定第一中选候选人为中选人，中选人必须按照明确的完成时限提供服务并完成工作，且不得因合同签订、付款支付问题影响工作推进，若中选人未能按规定时限完成工作，采购人有权单方面解除合同，所有损失由中选人自行承担。 2、采购人有权根据项目实际情况决定最终是否实施该项目或改变实施计划，且有权根据情况变化取消或延迟与中选候选人签订合同，采购人不向参选人进行任何承诺。 3、采购人在中华人民共和国境内使用参选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |

第三章  评选办法

- 一、评选办法前附表

评选办法前附表中的评审内容必须和参选人须知前附表中的对应内容一致，若参选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 中选候选人排序 方法 |  | 本次评标采用综合评估法。公开比选委员会对满足比选文件实质性要求的参选文件，按照本章第2.2.4款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，以商务得分高的优先；如果商务得分也相等，以技术得分高的优先；如技术得分也相等，由公开比选委员会投票决定。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 资格评审标准 |  | 营业执照 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定。 |  |
|  |  |  |  | 比选截止日参选人资格情况 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 其他要求 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定 |  |
| 3 |  | 形式评审标准 |  | 参选人名称 |  |  | 与营业执照一致。 |  |
|  |  |  |  | 参选函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |  |
|  |  |  |  | 参选文件格式 |  |  | 符合第六章“参选文件格式”的要求。 |  |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |  |
|  |  |  |  | 参选文件的签署 |  |  | 参选文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |  |
|  |  |  |  | 委托代理人 |  |  | 参选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |  |
| 4 |  | 响应性评审标准 |  | 参选报价 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 参选内容 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 服务期限 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 质量保证及售后服务要求 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 比选有效期 |  |  | 符合第二章“参选人须知”规定 |  |
|  |  |  |  | 权利义务 |  |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定，参选文件中不应有采购人不能接受的条件。 |  |
|  |  |  |  | 实质性要求 |  |  | 参选文件必须满足比选文件中明确的项目机具配置要求等其他实质性要求。 |  |
| 5 |  | 分值构成 |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | 1.经济部分50分； 2.技术部分16分； 3.商务部分34分。 |  |
| 序号 |  |  | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| 1 | 经济部分（50分） |  | 参选报价 （50%） |  | 50 | 有效的参选报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个参选人的参选价格得分。 参选报价得分＝（评标基准价/参选报价）×50 |  |  |
| 2 | 技术部分（16分） |  | 组织及管理 （9%） |  | 8 | 1.管理架构：拟建管理团队整体架构合理，体系完善,设置有各专业独立的管护作业部门，各岗位人员配置合理。整体架构全面、清晰得3分，人员配置合理得3分，在27人基础配置上每增加一人得0.5分，此项最多得8分。 |  | 提供单位规范的整体构架体系图，各岗位人员配置情况，岗位职责，不提供不得分。（不提供具体人员信息） |
|  |  |  |  |  | 1 | 2.制度健全，有完善的员工奖惩及培训机制。制度科学、合理、切实可行得1分，制度比较合理得0.5分，制度不合理或未提供制度的得0分。 |  | 提供管理制度、员工培训方案、员工奖惩制度等 |
|  |  |  | 作业方案 （7%） |  | 6 | 作业方案内容全面，各专业作业内容齐全： 1.现场踏勘及深度开荒方案（3分）： 1.1参选人针对本项目服务范围及内容，进行现场踏勘，根据项目实际情况分析深度开荒的重点及难点，并提出针对性解决方案； 1.2方案需明确：深度开荒范围、流程、技术标准、预期效果、验收指标、安全管控方案、进度控制计划、人员配置。 1.3在安全方案中要求提供特种作业人员资质证明、应急预案备案表等过程文件；开荒进度可视化，采用甘特图形式呈现，标注关键节点（施工时间）。 评分标准： 踏勘及深度开荒方案内容符合项目实际情况，分析合理且详细，重难点工作分析准确且应对措施可操作性强的为优，得3分； 踏勘及深度开荒方案较符合项目实际情况，分析较合理详细，重难点工作分析较准确，应对措施可操作性较强的为良，得2分； 有踏勘及深度开荒方案方案，但现场踏勘方案不符合项目实际情况，分析不合理，不详细，重难点工作分析把握不准确，且应对措施可操作性不强的或未提供现场踏勘方案的，现场踏勘方案部分得0分。 2.绿化作业内容包括但不限于浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、抗旱、复壮、补植补栽等作业方案。(0.5分) 绿化管护作业方案可操作性强，作业项科学合理的为优，得0.5分； 绿化作业方案可操作性较强，作业项较科学合理的为良，得0.2分； 绿化作业方案可操作性不强，作业项不够科学合理或未供提绿化作业方案的得0分。 3.保洁方案包括但不限于公园内道路保洁、公园内广场保洁、公园内设施设备保洁、公园内垃圾收集及清运；（0.5分） 保洁方案包含以上各个方面全部内容： 作业方案可操作性强，作业项科学合理的为优，得0.5分； 保洁方案可操作性较强，作业项较科学合理的为良，得0.2分； 有保洁方案，但保洁方案可操作性不强，作业项不够科学合理或未供提保洁方案的得0分。 4.秩序维护方案包括但不限于：各门岗值守方案；日常秩序巡逻方案等；（1分） 秩序维护方案可操作性强，作业项科学合理的为优，得1分； 秩序维护方案可操作性较强，作业项较科学合理的为良，得0.5分； 有秩序维护方案，但秩序维护方案可操作性不强，作业项不够科学合理或未供提保洁方案的得0分。 5.设施设备维修方案包括但不限于公园设施设备维护、建筑基础设施维修维护方案、水电设施维修维护方案等。（0.5分） 设施设备维修方案可操作性强，作业项科学合理的为优，得0.5分； 设施设备维修方案可操作性较强，作业项较科学合理的为良，得0.2分； 有设施设备维修方案，但设施设备维修方案可操作性不强，作业项不够科学合理的或未提供设施设备维修方案的得0分。 - 6.公园服务方案（0.5分）：含宣传接待服务标准，广播运行系统、服务保障体系、创新服务机制。 |  | 深度开荒完成时长：20个自然日 |
|  |  |  |  |  | 1 | 9.公园安全作业方案，横向比较。安全作业方案科学、规范、详实可行得0.5分；应急预案详实，应急力量充分，保障措施合理、科学、规范、可行得0.5分。此项最多得1分。 |  |  |
| 3 | 商务部分（34分） |  | 本项目人员配置 （17%） |  | 4 | 1.本项目负责人具有城市绿化或城市公园或景区或3万方以上公共建筑项目的管理（保洁、绿化、设施维护、商家管理等综合管理中至少3项）经验，三年以下经验的得0分，三年相关管理经验的，得1分，每多一年相关管理经验加1分，最多3分； 2.本项目负责人具有物业管理企业经理或物业项目经理证书或安全员证得1分； 此项最多得4分。 |  | 提供左表相关证书和从事过公园综合管理项目的业绩证明文件，同时提供人员简历、照片等信息及参选单位为其缴纳的社保（2025年3月至比选时）或劳动合同。（以上资料复印件加盖参选人鲜章） |
|  |  |  |  |  | 2 | 2.本项目绿化主管具有城市绿化或城市公园或景区或3万方以上公共建筑项目绿化管理经验可得2分，不满足得0分。 |  | 提供职称证书和从事过公园或绿化管理（其中合同内容中须包含有绿化管护服务）项目合同（以上资料复印件加盖参选人鲜章） |
|  |  |  |  |  | 2 | 3.本项目安保主管具有公园或景区或3万方以上公共建筑项目的安保管理经验可得2分，不满足得0分。 |  | 提供人员资格证书和从事过公园或安保管理（其中合同内容中须包含有安保服务）项目合同（以上资料复印件加盖参选人鲜章） |
|  |  |  |  |  | 9 | - 拟派往本项目的安保人员全部满足：安保人员不低于8人，其中女性保安2人，身高男性170cm以上、女性160cm以上，年龄18-55周岁，身体素质好、无疾病、无纹身、无犯罪记录，全部满足得2分，保安有一项不满足不得分，每增加一名退伍军人加0.5分，本项最多得4分。 5.拟派往本项目的绿化工作业人员全部满足：年龄18-65周岁，身体素质好、无疾病、无纹身、无犯罪记录，全部满足得2分，有一项不满足不得分；每增加一名持有行政主管部门或经行政部门认可的单位颁发的花卉园艺师或花卉园艺工一级证书的人员，有1人得0.5分，本项最多得3分。 拟派往本项目的维修人员持有高低压电工作业证或高级电工证，有1个证得1分，每增加一个证得1分，本项最多得2分。 |  | 提供人员身份信息、照片、简历及资质证书（以上资料复印件加盖参选人鲜章） |
|  |  |  | 机具配置（3%） |  | 1 | 1、参选人增加配置一台垃圾转运车得0.5分、一台垃圾压缩车得0.5分、一台核载8吨及以上的吸污车得0.5分、一台管道疏通机得0.5分，对多得1分； |  | 参选人须提供作业车辆（或设备）的清晰照片及购买发票或租赁合同或提供机具的承诺书加企业盖鲜章。 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2、参选人增加配置一台高空作业车一台得0.5分、手推式打药车一台得0.5分，最多得1分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 3、参选人增加配置一台背式落叶吹风机得0.5分、一台燃油高压冲洗机得0.5分，最多得1分。 |  |  |
|  |  |  | 企业业绩 （10%） |  | 10 | 参选人2023年至今城市绿化或城市公园或景区或3万方以上公共建筑项目的综合管护合同（含绿化、保洁、设施维护、安保等服务内容中至少3项），一个得2分，最多得10分。 |  | 提供左表相关管护合同复印件并加盖鲜章，原件备查。（注：同一项目的首年合同和续签合同视为一个合同） |
|  |  |  | 企业实力（4%） |  | 2 | 1.参选人具有行政主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务许可证》或《城市生活垃圾经营性清扫、收集服务许可证》或《城市生活垃圾经营性运输服务许可证》，有得1分； 2.参选人具有行政主管部门颁发的《自行招用保安员单位备案证》或《保安服务许可证》，有得1分。 |  | 复印件加盖鲜章，提供原件备查 |
|  |  |  |  |  | 2 | 3、参选人具有有效的质量管理体系认证证书/环境管理体系认证证书/职业健康安全管理体系认证证书/企业诚信管理体系认证证书/合规管理体系认证证书，每有一项得0.5分,此项最多得2分。 |  | 复印件加盖鲜章，提供原件备查 |

说明：公开比选委员会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，公开比选委员会应当将其作为无效参选处理。

- 二、评选办法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指参选文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参选人为中选候选人的评标方法。参选人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题，对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，公开比选委员会可以书面形式（应当由公开比选委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的参选文件进行商务和技术评估。

公开比选委员会各成员独立对每个有效参选人（通过资格审查、符合性审查的参选人）的参选文件进行评价、打分，然后由公开比选委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，公开比选委员会汇总每个参选人每项评分因素的得分。

（二）推荐中选候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三名的参选人为本项目中选候选人（若合格的参选人不足三家，则推荐合格的全部参选人），排名第一的为第一中选候选人。得分相同的，按参选报价由低到高顺序排列。得分且参选报价相同的并列。按照现场抽签的形式确定排序顺序。

## 附件A：综合评估法否决参选情况一览表

## 参选文件存在本一览表下列情形之一的，参选文件视为重大偏差并作否决参选处理，否则，公开比选委员会不得视为重大偏差而否决参选人的参选文件。

| ## 章节号 | ## 条款名称 | ## 否决参选条件 |
| --- | --- | --- |
| ## 第三章 | ## 资格评审 | ## 参选人资格须满足第二章“参选人须知”中的要求，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  | ## 形式评审 | ## 参选人名称必须与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 参选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 参选文件格式符合第二章“参选人须知”中的要求，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 ## 编制参选文件时不得对第六章“参选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 参选文件份数符合第二章“参选人须知”的规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 第六章 参选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  | ## 响应性评审 | ## 参选报价不得高于采购人公布的参选报价最高限价，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 参选内容符合第二章“参选人须知”的规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 服务期限符合第二章“参选人须知”的规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 质量保证及售后服务符合第二章“参选人须知”的规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 参选有效期符合第二章“参选人须知”的规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 符合第四章“合同主要条款及格式”规定，参选文件不应附有采购人不能接受的条件，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 符合第三章“评选办法”中响应性评审标准的所有要求，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | ## 参选人有以下情形之一的，其参选文件由公开比选委员会作否决参选处理： ## 1.本次参选有串通参选、弄虚作假等违反招参选相关法律、法规的行为的； ## 2.拒绝按公开比选委员会要求澄清、说明或补正的。 |

# 第四章 合同主要条款及格式

甲方：重庆山水城文化旅游发展有限公司江北分公司（以下简称“甲方”）

乙方：                                  （以下简称“乙方”）

重庆山水城文化旅游发展有限公司江北分公司（甲方）   为实施（项目名称）      ，对综合管护单位进行公开比选，最终确定                          为该项目实施方。甲方和乙方依据《中华人民共和国民法典》、《重庆市物业管理条例》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则达成如下协议。

1、项目名称:重庆市儿童公园系统性深度开荒及综合管护项目

2、实施地点：重庆市儿童公园（江北区鸿恩路与三湾路交叉口东南侧）

3、合同金额：乙方中选价格（含税、含园区深度开荒费用15万元、年度日常综合管护费用）

4、合同期限：2025年8月1日-2026年7月31日

5、服务范围及内容：园区深度开荒及园区日常综合管护

5.1重庆市儿童公园园区整体深度开荒工作限定完成时长为20个自然日，从本合同签定后 7 个自然日内开始实施。服务内容包括但不限于南北区道路及广场清洗、植物修剪及养护、绿地及草坪修剪、清理落叶、设施设备修复、垃圾除渣及清运等。

5.1.1道路及广场清洗：广场硬质铺装区：包含花岗岩/大理石/人造石铺装面、台阶、坡道、盲道；步行道及车行道：路面、路缘石、树池；附属设施：景观雕塑基座、石材护栏、特色铺装小品、石材标识标牌；排水系统：石材盖板沟渠、雨水篦子表面附着物清理；

5.1.2植物修剪及养护：乔木修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及过密枝，保持树冠通风透光；灌木修剪，修整造型，保持株形整齐，高度统一；绿篱及绿地修剪，平整边缘，表面无凸起，高度统一（误差±3cm）；植物养护包含浇水灌溉、施肥管理、松土除草、土壤翻松及补植、绿化区域消杀，虫害、病菌）

5.1.3绿地及草坪修剪：对园区内现有绿地、草坪（包含但不限于方馆周边、钢结构周边、售楼部周边等）进行修剪，保持草高均匀，重点清除杂草、病弱草及空缺区域，补种同品种植物或撒草籽、花籽。

5.1.4清理落叶：全面清理园区道路、绿地、林下等区域落叶，包括乔木自然落叶及人工修剪残留。使用吹风机、扫帚等工具，落叶装袋或捆扎后集中堆放。

5.1.5设施设备修复：日常损坏的路面、座椅、游乐设施的临时修补、木质座椅防霉处理、金属设施防锈喷漆。

5.1.6垃圾除渣及清运：开荒产生的所有垃圾全部清理干净并消纳。要求垃圾无积存、无外溢，运输车辆密闭覆盖，沿途无抛洒滴漏，噪音符合环保标准。

5.2 园区日常综合管护工作包括：重庆市儿童公园整个园区及甲方办公区域，总用地面积约160亩的综合管护，包括安全保卫、绿化养护(含植物移栽)、清洁卫生管理、设施设备维护维修、客户服务五类重要工作及其和本公园相关的其他工作。主要包括但不限于以下内容：

5.2.1绿化养护(含植物移栽)：浇水排水、施肥、整形修剪（含菟丝子）、病虫害防治（含白蚁）、中耕除草、缺绿地块补栽补种（补种同品种植物或撒草籽、花籽）、扶正支柱、防护与涂白、切边、培土、复壮、防灾处理等所有绿化管护工作；

5.2.2清扫保洁：园区清扫保洁、人机配合冲洗;园内建筑（含外立面）及所有设施清洁和消毒;水体清洁清漂；垃圾日产日清相关环卫工作；

5.2.3公共厕所：公共厕所日常清洁卫生管理；厕所实行专人管理；化粪池日常管理，清掏（每年不少于2次）；日常消毒消杀等相关公厕管护工作；

5.2.4设施设备：全园所有公共设施设备的维修维护。维护维修单体主材费超过500元的，材料费由甲方另行支付；500元以下的由中选单位自行维修；维修维护及管护作业时所用安全警示标志。（消防监控室需24小时专人值守）；

5.2.4车库电梯维护保养：（按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)完成月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)以及液压电梯、杂物电梯的相关规定）；

5.2.5广播及接待服务统筹：负责公园日常广播系统管理、播音及应急信息发布；接待服务统筹，包括接待物资（饮水、雨具等）配置、失物招领、咨询、便民服务设施管理及志愿者服务协调；协助游客咨询服务与秩序引导，配合开展公园文化宣传。

5.2.6安全保卫：24小时全园巡查、值班室、监控室等24小时值守、公园公共秩序、安全检查防范、治安保卫、文明劝导、应急处置等工作；

5.2.7其他工作：应急抢险、投诉问题处理、其他公园管理相关工作及甲方办公区域日常清洁工作。

5.2.8人员及机具配置：下表为本项目日常作业实际在岗人数配置；若遇节假日、专项检查、重大活动或突击作业等特殊情况，乙方应及时增加人员和机具配备。

| 序号 | 岗位 | 岗位人员配置数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |
| 2 | 绿化主管 | 1 |
| 3 | 安保主管 | 1 |
| 4 | 绿化工 | 6 |
| 5 | 环卫工 | 7 |
| 6 | 维修工 | 1 |
| 7 | 持证电工 | 1 |
| 8 | 安保员（含2名女保安） | 8 |
| 9 | 广播及接待服务统筹 | 1 |
| 总数 |  | 27 |

下表为本项目常备机具：

| 序号 | 机具配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车（核定载质量8吨及以上） | 1台 |
| 2 | 7米高伸缩梯 | 2台 |
| 3 | 绿篱机 | 2台 |
| 4 | 剪草机 | 1台 |
| 5 | 油锯 | 2台 |
| 6 | 高空作业车 | 1台 |
| 7 | 高枝剪 | 3把 |
| 8 | 高压清洗机 | 2台 |
| 9 | 背式落叶吹风机 | 2台 |
| 10 | 日常安全保卫设备：防刺背心、盾牌、钢叉、狼牙棒、钢盔、手电筒、战术腰带等。 | 4套 |
| 11 | 对讲机 | 8台 |

6、服务标准

乙方应确保项目在合同期限内持续达到如下维护标准，以甲方考核结果为准：

6.1达到甲方相关考核实施细则及市、区对公园的管理标准和考核要求。若市、区、甲方有最新的管理标准和考核办法出台，则按照最新的检查考核标准进行考核。

6.2乙方应按乙方参选实际承诺执行，在保证安全服务、保证服务期和服务质量的前提下服务。服务中的一切风险(包括安全事故责任)由乙方承担。

6.3如因乙方原因导致重庆市儿童公园管护服务达不到规定要求，对甲方造成损失的，乙方应承担一切责任、并赔偿所造成的损失。

7、考核及费用支付

7.1考核

（1）甲方每月采取不定期检查与随机抽查相结合的办法，对乙方管护质量进行考核验收，管护质量标准经双方确认一致按《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》及市、区对公园的管理标准和考核要求执行，若市、区相关主管部门、街道、项目业主方出台公园最新考核文件，按最新文件执行。

（2）如因乙方原因导致重庆市儿童公园管护服务达不到规定要求，对甲方造成损失的，乙方应赔偿所造成的损失，该损失甲方首先在乙方当月管护费中扣除，若当月管护费不够弥补甲方损失的，甲方可在乙方履约保证金内扣除。

（3）考核评判标准

园区深度开荒考核按《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》及《开荒验收评分表》逐项评分；两项各满分100分，两项评分均≥90分为合格，否则限期整改；整改后复验仍不合格的，按500元/项在合同履约保证金中扣减费用（扣减后，乙方需在3个工作日内补齐履约保证金），并再次整改至达标；若单项整改超过3次未达标，除扣除相应费用外，甲方有权单方面与乙方解除服务采购合同。

日常综合管护考核按《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》逐项评分；满分100分，评分≥85分为合格，若乙方当月考核得分不足85分，则视为为月度不合格，限期整改；整改后复验仍不合格的，按100元/项在合同履约保证金中扣减费用（扣减后，乙方需在3个工作日内补齐履约保证金），并再次整改至达标；若乙方年度累计3个月低于85分，则视为年度不合格，甲方有权单方面与乙方解除服务采购合同。

7.2费用计算及支付

- 开荒费用支付：园区深度开荒费用总计15万元（含税）。分两阶段支付：验收阶段，开荒完成后3个自然日内，乙方提交验收申请，甲方组织验收。验收后7个自然日为整改期，整改完成后甲方验收合格，一次性支付开荒费用的50%（7.5万元），若整改期超过7个自然日或整改后复验仍不合格的，按500元/项扣减费用，并再次整改至达标。整改完成后30个自然日为质保期，质保期满且无质量问题，甲方于质保期结束后7日内一次性支付剩余开荒费用的50%（7.5万元）。​​  （2）日常综合管护服务费按月进行结算。当月服务完成经甲方考核后，以当月的考核结果作为结算依据进行结算，甲方于次月结清乙方上月相关管护费用。如遇甲方安排的超管护范围外的工作产生的费用，以甲方的任务单为依据进行结算。具体计算方式为：

乙方月度管护费=乙方中选日常综合管护费/12-（85-乙方当月考核得分）*100（若有）+超管护范围工作费用（若有）-相应扣款（若有）

（3）乙方按甲方要求提交相关资料和正规增值税专用发票，甲方收到且审核通过后5个工作日内转账支付到乙方基本账户。乙方未提供发票或所提供发票不符合甲方要求的，甲方有权暂不付款且不构成违约。

（4）乙方确认基本账户如下：

账户名：

开户行：

账  号：

乙方对其指定的收款账户信息的准确性、安全性、合法性负责，该收款账户需要中途变更的，须提前15日以书面形式通知甲方，否则，甲方向上述账户付款的，视为已完成付款义务。

8、甲方权利义务

8.1人员配置监管权

8.1.1乙方必须严格按照投标文件（即《参选文件》）中所报送的团队及人员名单配置本项目服务人员，未经甲方书面同意不得擅自更换。

8.1.2若乙方实际配置人员与投标文件名单不一致或人数减少，甲方有权责令限期3个自然日整改；累计发生3次及以上人员配置不符情形的，视为乙方根本违约，甲方可单方解除合同并要求赔偿损失。

8.1.3甲方对乙方服务或服务人员表现不满意的，甲方可直接向乙方提出书面退换调整的要求，乙方须在收到通知后3个工作日内提交人员调配方案，确保服务力量匹配管理需求，若不能按时调整到位的，按2000元/人/次在乙方当月管护费内扣除。

8.2 服务方案审定权​

8.2.1甲方有权审定乙方拟定的服务方案及管理人员配置，对服务过程提出改进要求，并可根据实际需要调整人员工种及数量。
    8.2.2乙方未按甲方要求完成人员调整的，每逾期1个自然日日按2000元/人支付违约金；逾期超过15日或累计3次未达标，甲方可单方解除合同并要求赔偿损失。

8.3甲方向乙方及时传达行业相关政策法规及上级文件要求和领导要求，让乙方有时间准备相关的人力、物力，进步搞好管护工作。

8.4依照本协议约定，按时向乙方支付服务采购管理服务费用；

8.5甲方有权随时对乙方的服务场所、工作设备、工作台账、日志及其它与乙方履行合同相关的材料等进行检查，并复制相关材料。

9、乙方权利义务

9.1切实履行《重庆儿童公园系统性深度开荒及综合管护项目》比选文件中选要求，及本合同中约定的一切义务，按照乙方参选文件及甲方书面需求进行服务，自觉接受甲方技术指导，落实甲方的管理要求，配合甲方的考核管理工作。

9.2乙方使用的所有工作人员必须身体健康、仪容端正、品德良好，无违法犯罪纪录，若相关规定对相应岗位人员技术职称有要求的，乙方所派人员应符合要求。乙方对其派出的所有服务人员包括但不限于劳动协议、工伤、医疗等一切纠纷负责并承担所有费用，与甲方无关。乙方应按照《劳动合同法》的规定，为作业工人购买国家规定的各类保险，并支付合法劳动报酬，不得拖欠作业工人工资。

9.3乙方须按照乙方参选文件所报送人员名单配置团队为本项目服务。未经甲方书面同意，乙方不得提供与乙方参选文件所报送团队及人员名单不一致的团队及人员为本项目服务，否则甲方有权单方面解除合同。乙方若需调整人员，在得到甲方书面同意后一个月内：若乙方调整后人员达到甲方工作要求，则按1000元/人/次在乙方当月管护费内扣除；若乙方调整后人员仍达不到甲方工作要求，则甲方有权单方面解除合同。乙方有义务接受甲方对乙方服务或服务人员的派前、事中审核把关。若甲方对乙方服务或服务人员表现不满意的，甲方可直接向乙方提出退换调整的要求，乙方应在1个月内做出调整，若不能按时调整到位的，按2000元/人/次在乙方当月管护费内扣除。

9.4乙方须按照乙方参选文件所报送的常备机具及增配机具的品类和数量提供购买合同或租赁合同。若确需调整机具，调整事项及调整后机具均须经甲方书面同意，否则按3000元/台/次在乙方当月管护费内扣除。

9.5严格按照安全生产要求进行养护作业，做好安全文明施工工作，严格管理农药和易燃物品。安全生产一切责任均由乙方负责（因甲方原因造成的除外)。若由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.6乙方应于每月25日前报当月工作总结及下月工作计划，包括但不限于日常管护内容及措施。（如: 人员网格化作业计划、季节性施肥、病虫害、修剪等管护作业)。

9.7因乙方原因造成公园内植物死亡或设施、固定资产损坏、游客伤亡、治安安全、消防安全等事故，乙方承担一切责任和费用，与甲方无关。在乙方保洁工作范围内，甲方如因保洁工作未达到保洁质量标准，被相关职能主管部门（如环卫、城管、市容等）查处并处罚，该罚款由乙方承担。

9.8在遇到突发治安、信访、反恐、应急抢险、极端天气、重大活动等等紧急情况下，乙方应按照相关应急处理规定及时上报公司上级领导和公安等政府相关部门，且有序指引和协助他人逃生。

9.9乙方负责公园内安全管理。包括按月组织安全检查巡查、安全培训、应急预案演练、安全风险排查，承担相应安全责任。

10、履约保证

10.1乙方自本合同签订之日起5个工作日内向甲方提交履约保证金人民币10万元整。

10.2若乙方未按时足额缴纳履约保证金，视为乙方自动放弃中选资格，并按相关法律法规承担相应法律责任，甲方将按相关规定重新确定中选人，乙方的参选保证金不予退还。

10.3若在合同履行过程中，履约保证金被全部或部分扣除的，乙方应在扣除后10个工作日内补足至原金额人民币10万元整，若乙方超过90日未向甲方补足履约保证金至10万元，则甲方有权利单方面解除本合同，不退还乙方缴纳的履约保证金，且甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.4本合同期满后，甲方于合同期满10个工作日内将履约保证金无息退还给乙方；若因乙方原因导致无法正常履行合同的（含乙方经甲方考核年度不合格提前解除合同的情形），甲方将不退还乙方缴纳的履约保证金。

11.本协议书一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

附件：1.《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》

2.《开荒验收评分表》

（以下无正文）

甲    方：重庆山水城文化旅游发展有限公司江北分公司

法定代表人（授权委托人）：

经 办 人：                  经办部门负责人：

电    话：                  电子邮件：

送达地址：                  邮政编码：

乙   方：

法定代表人（授权委托人）：

经 办 人：                      经办部门负责人：

电    话：                      电子邮件：

送达地址：                      邮政编码：

- 项目内容及要求

## 比选项目内容

| 项目名称 | 比选内容（项目内容） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市儿童公园系统性深度开荒及综合管护项目 | 具体详见第五章项目内容及要求 | 本次公开比选采购期限为一年。 |

（一）术语定义

1. 系统性深度开荒

指对重庆市儿童公园全园（含南、北区）进行的首次系统性清洁整治。包括但不限于：道路及广场清洗、植物修剪及养护、绿地及草坪修剪、清理落叶、设施设备修复、垃圾除渣及清运。

2. 综合管护

指对重庆市儿童公园全园（含南、北区）进行的常态化综合维护管理，涵盖：重庆市儿童公园整个园区及甲方办公区域，总用地面积约160亩的综合管护，包括安全保卫、绿化养护(含植物移栽)、清洁卫生管理、设施设备维护维修、客户服务五类重要工作及其和本公园相关的其他工作。

（二）服务期

1、实施时间及实施期限：系统性深度开荒工作限定完成时长为20个自然日，在采购合同签定后 7 个自然日内开始实施。本项目的服务期限为一年，比选文件的预算金额和最高限价为一年服务的预算金额和最高限价。参选人在参选前应充分考虑此潜在风险，并承担因此而可能造成的一切经济损失。

（三）服务地点

服务实施地点： 重庆市儿童公园 (江北区鸿恩路与三弯路交叉口东南侧）

（四）考核评判标准

1、园区深度开荒考核按《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》及《开荒验收评分表》逐项评分；两项各满分100分，两项评分均≥90分为合格，否则限期整改；整改后复验仍不合格的，按500元/项在合同履约保证金中扣减费用（扣减后，乙方需在3个工作日内补齐履约保证金），并再次整改至达标；若单项整改超过3次未达标，除扣除相应费用外，甲方有权单方面与乙方解除服务采购合同。

日常综合管护考核按《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》逐项评分；满分100分，评分≥85分为合格，若乙方当月考核得分不足85分，则视为为月度不合格，限期整改；整改后复验仍不合格的，按100元/项在合同履约保证金中扣减费用（扣减后，乙方需在3个工作日内补齐履约保证金），并再次整改至达标；若乙方年度累计3个月低于85分，则视为年度不合格，甲方有权单方面与乙方解除服务采购合同。

2、履约情况及整改执行

对于公园口头通知或检查中提出的需整改问题和工作安排，中选人未能在指定时间内执行或整改不到位的；公园在上级部门检查时管护不合格、或书面通报批评。年累计三次及以上，则甲方有权单方面解除合同。

4、财务与信誉

4.1财务记录：若中选人存在财务不透明、偷税漏税等行为，可能影响其信誉和履约能力，进而被判定为不合格。

4.2商业信誉：若中选人在经营活动中存在重大违法记录，如受到刑事处罚或较大数额罚款等行政处罚，被判定为不合格。

5、考核办法：详见附件一《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》，若市、区有最新的管理标准和考核办法出台，则按照最新的检查考核标准进行考核。

## 二、比选项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效参选处理。

※（一）提供服务内容

1.概况：公园总用地面积约160亩，本次比选为公园管护综合性比选，管护内容包括公园的安全保卫、植物养护、清洁卫生管理、设施设备的维护维修、客户服务五类重要工作及其和本公园相关的其他工作。

2.主要内容：本项目为儿童公园园区系统性深度开荒及园区日常综合管护，管护主要包括但不限于以下内容：

2.1儿童公园园区系统性深度开荒：系统性深度开荒工作限定完成时长为20个自然日，从本合同签定后7个自然日内开始实施。服务内容包括但不限于道路及广场清洗、植物修剪及养护、绿地及草坪修剪、清理落叶、设施设备修复、垃圾除渣及清运。

2.1.1道路及广场清洗：广场硬质铺装区：包含花岗岩/大理石/人造石铺装面、台阶、坡道、盲道；步行道及车行道：石材铺装路面、路缘石、树池石；附属设施：景观雕塑基座、石材护栏、特色铺装小品、石材标识标牌；排水系统：石材盖板沟渠、雨水篦子表面附着物清理；

2.1.2植物修剪及养护：乔木修剪，清除枯枝、病虫枝（含菟丝子清理）、交叉枝及过密枝，保持树冠通风透光；灌木修剪，修整造型，保持株形整齐，高度统一；绿篱及地被修剪，平整边缘，表面无凸起，高度统一（误差±3cm）；植物养护包含浇水灌溉、施肥管理、松土除草。

2.1.3绿地及草坪修剪：对园区内现有绿地、草坪（包含但不限于方馆周边、钢结构周边、售楼部周边等）进行修剪，保持草高均匀，重点清除杂草、病弱草及空缺区域，补种同品种植物或撒草籽、花籽。

2.1.4清理落叶：全面清理园区道路、绿地、林下等区域落叶，包括乔木自然落叶及人工修剪残留。使用吹风机、扫帚等工具，落叶装袋或捆扎后集中堆放。

2.1.5设施设备修复：日常损坏的路面、座椅、游乐设施的临时修补、木质座椅防霉处理、金属设施防锈喷漆。

2.1.6垃圾除渣及清运：开荒产生的所有垃圾全部清理干净并消纳。要求垃圾无积存、无外溢，运输车辆密闭覆盖，沿途无抛洒滴漏，噪音符合环保标准。

2.2园区日常综合管护：范围包括重庆市儿童公园整个园区及甲方办公区域，总用地面积约160亩的综合管护，包括安全保卫、绿化养护(含植物移栽)、清洁卫生管理、设施设备维护维修、客户服务五类重要工作及其和本公园相关的其他工作。主要包括但不限于以下内容：

2.2.1绿化养护(含植物移栽)：浇水排水、施肥、整形修剪（含菟丝子）、病虫害防治（含白蚁）、中耕除草、缺绿地块补栽补种（补种同品种植物或撒草籽、花籽）、扶正支柱、防护与涂白、切边、培土、复壮、防灾处理等所有绿化管护工作；

2.2.2清扫保洁：园区清扫保洁、人机配合冲洗;园内建筑（含外立面）及所有设施清洁和消毒;水体清洁清漂；垃圾日产日清相关环卫工作；

2.2.3公共厕所：公共厕所日常清洁卫生管理；厕所实行专人管理；化粪池日常管理，清掏（每年不少于2次）；日常消毒消杀等相关公厕管护工作；

2.2.4设施设备：全园所有公共设施设备的维修维护。维护维修单体主材费超过500元的，材料费由甲方另行支付；500元以下的由中选单位自行维修；维修维护及管护作业时所用安全警示标志。（消防监控室需24小时专人值守）

2.2.5车库电梯维护保养：（按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)完成月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)以及液压电梯、杂物电梯的相关规定）；

2.2.6广播及接待服务统筹：负责公园日常广播系统管理、播音及应急信息发布；接待服务统筹，包括接待物资（饮水、雨具等）配置、便民服务设施管理及志愿者服务协调；协助游客咨询服务与秩序引导，配合开展公园文化宣传。

2.2.7安全保卫：24小时全园巡查、值班室、监控室等24小时值守、公园公共秩序、安全检查防范、治安保卫、文明劝导、应急处置等工作；

2.2.8其他工作：应急抢险、投诉问题处理、其他公园管理相关工作及甲方办公区域日常清洁工作。

2.2.9人员及机具配置：下表为本项目日常作业实际在岗人数配置；若遇节假日、专项检查、重大活动或突击作业等特殊情况，乙方应及时增加人员和机具配备。

2.3 植物梳理及移栽管理

2.3.1 工作范围：对园区内植物密度分布不均的区域进行梳理，将茂密区域的植物（乔木、灌木、地被）移栽至稀疏区域，优化空间布局，提升景观效果。

2.3.2 技术标准：移栽前需制定专项方案，明确移栽植物的种类、数量、移栽位置及密度控制标准；移栽过程需保留原生土球，确保植物存活率≥95%；移栽后需进行支撑加固、浇定根水及后期养护跟踪。

2.3.3 考核要求：移栽区域植物分布均匀度；移栽植物存活率（权重50%）；移栽后景观协调性。

项目作业要求： 满足甲方相关考核实施细则及市、区对公园的管理标准和考核要求。若市、区有最新的管理标准和考核办法出台，则按照最新的检查考核标准进行考核。

※（二）服务类考核要求

1.服务内容考核

1.1深度园区深度开荒标准及验收标准

1.1.1开荒标准

1.1.1.1清洁标准，园区道路、广场、设施表面无积尘、油渍、口香糖等污渍；

1.1.1.2绿化带无白色垃圾、烟头、纸屑等杂物；垃圾箱内外清洁，箱体无张贴广告。

1.1.1.3绿化整理：乔木无枯枝、断枝，灌木修剪整齐，绿篱无缺株断垄；

1.1.1.4草坪无明显空缺，杂草率≤3%。

1.1.1.5安全隐患处理：清理化粪池杂物，确保排水畅通；修复破损围栏、座椅等设施，消除绊脚石等危险源。

2.1 验收标准​
2.1.1分项验收：由甲方组织5人组成验收组，按《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》及《开荒验收评分表》逐项评分；评分≥90分为合格，否则限期整改。

2.1.2整改要求：整改期不超过7个自然日，整改后复验仍不合格的，按500元/项扣减费用，并再次整改至达标。

2.1.3质保期责任：质保期内因开荒质量问题导致的返工，乙方需在24小时内响应并免费修复。

3.1园区日常综合管护考核标准

3.1绿化养护：

3.1.1植被生长情况：考核公园内植被的生长状态，确保无死亡情况，植被生长正常，修剪及时。

3.1.2绿化区域养护：考核绿化区域是否有定期施肥、浇水、除虫等养护措施，保证植物健康生长。

3.1.3废弃物处理：考核公园内无废弃物，保持环境整洁。

3.1.4地面清洁：考核地面是否无垃圾，保持干净整洁。

3.1.5植被周围清洁：考核植被周围是否无落叶等杂物，保持环境美观。

3.1.6垃圾桶管理：考核垃圾桶是否定期清理换袋，保持垃圾桶干净无异味。

3.1.7厕所清洁：考核厕所是否干净整洁，有足够的卫生纸和洗手液。

4.1安全管理：

4.1.1消防设施：考核消防设施是否齐全有效，保障游客安全。

4.1.2巡逻保安：考核巡逻保安人员是否到岗到位，及时发现并处理安全隐患。

4.1.3设备管理：考核园区内监控、广播、门禁、智能厕所、给排水、电力等设施设备是否正常运转，确保公园安全无死角。

4.1.4应急处理：考核遇到突发情况时是否能及时应急处理，保护客户安全。

5、服务质量考核

5.1告示栏内容：考核告示内容是否清晰易懂完整，定期更新告示内容，为游客提供及时准确的信息。

5.2活动策划及组织：考核活动内容是否丰富符合客户需求，活动组织是否有条不紊执行到位，为游客提供优质的休闲娱乐体验。

5.3客户服务：考核是否提供优质的服务体验，关注客户反馈并及时处理客户问题，提高客户满意度。

5.4商户监管及服务：考核对商户的清洁卫生、证照管理、能源管理、安全管理、客户服务等，及时反馈并处理商家及客户相关问题。

- 6.服务标准

6.1参选人服务标准不得低于国家及相关行业规定。

6.2参选人的承诺优于国家及相关行业规定，按参选人实际承诺执行。

6.3参选人应在保证安全服务、保证服务期和服务质量的前提下服务。服务中的一切风险(包括安全事故责任)由参选人承担。

- 7.其他考核

7.1项目经理情况：考核项目经理是否具有相应的职称证书和管理能力，确保项目管理团队的专业性和高效性。

8.考核方式

8.1抽查方式：通过定期或不定期的抽查方式对服务进行考核，确保考核结果的客观性和准确性。

8.2考核分数：根据考核情况进行评分，考核总分数100分，85分以下(不含 85分)视为月度不合格，月度得分85分以下累计3个月，视为年度不合格。考核标准以甲方相关考核实施细则及市、区对公园的管理标准和考核要求为准（详见合同主要条款）。

9.考核结果

9.1形成评分表：根据每月考核结果形成评分表记录服务情况。

9.2统计分析：按月度、年度对评分表进行统计和分析确定物业公司的服务质量并根据评估结果进行相应的奖惩措施。

※（三）其他要求：

1.项目行业要求：参选人应当具有能够依法从事物业管理的营业执照（提供营业执照复印件加盖公章，原件备查。）

2.项目人员配置要求：配置人员至少有中级园林工程师或以上职称1人、持证绿化工6人、持证安保人员6人、持消防设施操作员证书1人、持安全员证书1人、持高低压电工作业证或高级电工证1人，证岗匹配。下表为本项目日常作业，每天实际在岗人数配置；若遇节假日、专项检查、重大活动或突击作业等特殊情况，乙方应及时增加人员和机具配备。

| 序号 | 岗位 | 岗位人员配置数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |
| 2 | 绿化主管 | 1 |
| 3 | 安保主管 | 1 |
| 4 | 绿化工 | 6 |
| 5 | 环卫工 | 7 |
| 6 | 维修工 | 1 |
| 7 | 持证电工 | 1 |
| 8 | 安保员 | 8 |
| 9 | 广播人员 | 1 |
| 总数 |  | 27 |
| 备注：参选人应为本项目全部作业人员购买保险，为符合要求的人员购买社会保险，人员工资不低于重庆市现正在实施的最低工资标准。 |  |  |

3.项目机具配置要求：下表为本项目常备机具，自有或租赁或承诺皆可，参选时提供清晰图片，购买发票或租赁合同或提供机具的承诺书加盖企业鲜章。

| 序号 | 机具配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车（核定载质量8吨及以上） | 1台 |
| 2 | 7米高伸缩梯 | 2台 |
| 3 | 绿篱机 | 2台 |
| 4 | 剪草机 | 1台 |
| 5 | 油锯 | 2台 |
| 6 | 高空作业车 | 1台 |
| 7 | 高枝剪 | 3把 |
| 8 | 高压清洗机 | 2台 |
| 9 | 背式落叶吹风机 | 2台 |
| 10 | 日常安全保卫设备：防刺背心、盾牌、钢叉、狼牙棒、钢盔、手电筒、战术腰带等。 | 4套 |
| 11 | 对讲机 | 8台 |

附件一：《重庆市儿童公园及场地管理考核细则》

重庆市儿童公园及场地管理考核细则

| 序号 | 考核内容 |  |  | 扣分细则 | 评分 | 现场描述 取证照片 （可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人员缺岗 | 缺岗1人且无人替班，缺岗有人替班不扣分 |  | 扣2分/人/次 |  |  |
| 1.2 | 人员培训 | 新进人员经过岗前培训，无培训扣分 月度员工技能培训、安全培训 |  | 扣2分/人/次 |  |  |
| 2 | 绿化管护考核体系 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿地 景观 | 绿地完整度 | 检查绿地全貌。 1.查公园原植物缺失区域，数0.5㎡以上黄土裸露面积处数。 检查绿地完整。 2.查有无损坏、乱挖、践踏、偷盗、搭建等侵绿占绿毁绿. 3.1平方米算1处，限时24小时内整改，需要植物、材料准备的需由主管单位批准后延期时限。 | 1.扣2分/处/次 2、3.扣3分/处/次 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 景观整齐度 | 检查景观效果。 1.查有绿地有无断带、缺行、缺株数； 2.查绿地是否线条流畅、轮廓清晰、植物混杂； 3.查绿地边角是否整齐规范。 上述问题限时24小时内整改，需要植物、材料准备的需由主管单位批准后延期时限。 | 扣3分/处/次 |  |  |
| 2.4 | 植物 生长势 | 植物饱满度 | 检查树形。 1.查有无倾斜、倒歪、倒伏，有无采取扶正措施； 2. 树冠有无偏冠、缺向，断枝吊枝，有无作技术处理； 3.绿地行道树分枝点达3级。 上述问题一株算一处，限时4小时内整改完成，需植物、材料准备提出延时的由主管单位批准后延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.5 |  | 植物均衡度 | 检查树势。 1.查黄化、败绿、萎蔫、器官脱落、寄生、缠绕、绞杀、蘖芽滋生、树体伤害、树干上有无铁钉等绿地减弱衰退迹象； 2.查死株、残株、残枝、残花、枯带、枯行、枯株等。 上述问题限时4小时内整改完成。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.6 |  | 植物发育度 | 检查植物生长发育。 1.查叶芽、花芽、抽枝发叶、新梢生长是否正常发育； 2. 开花植物着花率是否正常开花，花朵是否繁茂色泽艳丽，不出现落花落蕾现象； 3.查草坪草种纯正，生长旺盛，草坪覆盖率98%，草坪覆盖不完整的24小时内整改完成。 | 1、3.扣2分/处/次 2.扣3分/平方米 |  |  |
| 2.7 |  | 植物亮泽度 | 检查叶片、径干干净、湿润、亮泽。 1.查是否全天候降尘冲洗全覆盖作业； 2.查叶片、径干有无厚重粉尘、污泥覆盖。 上述问题限时12小时内完成整改 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.8 |  | 古树名木 | 按照《城市古树名木养护和复壮工程技术规范 GB/T 51168-2016》（有新的标准按照新的标准执行）标准进行管护。 1.生长势：生长正常的叶片占叶片总量的95%以上。枝条生长正常、新梢数量多，无枯枝枯梢；干皮基本完好无坏死2.保护措施到位率、动态监测率是否符合标准； 3.查适时复壮保护质量是否符合标准。（如公园无古树名木则不纳入考核） | 扣5分/处/次 |  |  |
| 2.9 | 绿地管护 管护 | 整形修剪 | 检查植物的整形修剪频次、效果。 1.查每季度整形修剪专项计划是否科学、完整。 2.查每年植物修剪是否全覆盖不少于1次。 3.查整形修剪有无影响叶芽和花芽分化，落叶树一般不留橛，针叶树应留1-2cm长的木橛。 4.查乔木树冠疏密有致，无过长枝、病虫枝、弱小枝、下垂枝、干枯枝、风折枝和萌蘖枝，中央主枝是否得到保护，受损时是否及时更新培养。 5.查行道树树型、冠幅、分枝点高度、冠下缘线是否基本一致。 6.查树高控制是否影响高压线、路灯和交通指示灯使用。 7.查绿篱平整圆滑，灌木新长梢条是否控制在5-6cm内，是否有明显空缺、枯枝。 8.查草坪是否自然平坦，是否有明显坑洼，是否切边整齐、线条流畅，草坪修剪保持在8cm以下，每次修剪不要超过1/3的纵向生长茎叶长度。 9.查剪口是否平滑，有无劈裂，直径超过2cm的剪锯口，是否涂抹伤口防腐剂。 10.查是否及时剪掉残花、废果。 11.查修剪后的草屑、枝干、树叶、捆扎物等是否当日清除。 上述问题限时4小时完成整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.10 |  | 浇水 松土 除草 施肥 | 检查浇水松土除草施肥的频次、效果。 1.查浇水频次，夏季每日浇水是否早晚各1次，冬季植物土壤水分是否合适 2.查浇水时间，高温季节浇水时间是否在早上10点前及晚上8点后。 3.查土壤透水深度是否达到20cm。 4.查绿地表面有无积水，是否在2小时内处理。 5.查绿地有无杂草、秃斑、枯草层，数0.25㎡以上杂草、秃斑、枯草层面积处数。 6.查松土深度是否达到20cm，有无伤及根系。 7.查土壤肥力及理化性状，PH值是否在6.0-7.5之间，有机质是否大于或等于30g/kg，有效土层是否大于或等于100cm，肥料是否填埋，是否裸露在外。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.11 |  | 补植 改种 | 1.查对已经死亡、老化或明显与周围环境景观不相协调的树木是否及时申报清除、补植和改种。 2.查是否在规定时间内清理死树，清除死树的操作程序、作业是否规范。 3.查是否植物缺株及时补植，补植树木品种是否一致，规格是否相近，景观效果是否受到影响。 4.查补植的行道树的分枝点、冠下缘线、高度、冠幅等与其他行道树是否一致。 5.查补植、改种的树木成活率是否达到100%。 6.查补植、改种及现场清理是否超出24小时，需植物、材料准备的，需由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.12 |  | 树圈 | 1.查树圈内是否有积水，树圈完好率达100%。 2.查树圈侧石及盖板是否坚固无松动、坑洼、沉陷、倾覆、腐朽、锈蚀、缺损。 3.查盖板是否平整，未高出路面，不存在安全隐患。 4.查圈体是否整洁。 5.限时4小时内完成整改，需材料准备的，需由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.13 |  | 抹芽 | 1.查抹芽是否及时，芽长不超过10cm。 2.查抹芽是否拉伤树皮。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.14 |  | 扶正 | 1.查除有特殊景观要求的乔木外，树冠歪斜超过5度、树干倾斜超过10度的是否及时扶正 2.查扶正后有无支撑、加固措施，支撑、加固是否有效。 上述问题限时12小时完成整改，需材料准备的，需由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.15 |  | 刷白处理 | 1.查行道树、胸径3cm以上灌木是否全覆盖作业不少于1次。 2.查刷白高度是否达到1.3米，树皮裂隙等是否全部粉刷。 3.查刷白是否在每年11月底前全部完成。 上述问题刷白遗漏的4小时内完成整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.16 |  | 病虫害防治 | 1.查是否有病虫害防治专项计划。 2.查是否植物全覆盖防治每年不少于1次。 3.查有无病虫害预防措施，防治方法是否科学。 4.查防治效果，有无蛀干害虫活卵、活虫及虫咬、食叶片情况，每株植株虫食叶片总量是否超过叶片总量的1％，叶色、叶形是否正常，叶上有无虫粪虫网。 5.病斑面积总面积不超过草坪总面积1%，单块面积不大于0.5㎡，数0.5㎡以上草坪单块病斑面积处数。 6.查是否使用禁用限用农药。查农药的出入库记录、使用记录、农药废弃包装物（袋）的回收、处理记录。 7.查喷洒农药时有无使用提醒、安置警告标志牌等。 8.查土壤是否消毒、杀虫和灭菌，有无清除病原体。 9、外来有害生物防治及处理。 上述问题要求即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.17 |  | 防灾害处理 | 1.查是否有防自然灾害和人为灾害工作专项防范预案和应急管理措施。 2.查冬季是否采取防冻害、防寒等措施，夏季是否采取防高温干旱、大风、暴雨等措施。 3.查行道树、大中乔木植物支撑是否稳固。 4.查支撑材料是否统一，支撑方式是否规范、整齐，支撑着力点是否超过树高三分之一以上，支撑材料在着力点与树干的接触是否铺垫软质材料。 上述问题限时12小时内完成整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限 5.查是否及时防涝，树穴内积水不得超过24小时。 6.查灾害性天气结束后是否在24小时内修复完毕，如遇特殊情况是否有书面延期材料。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.18 |  | 绿地切边 | 1.查绿地各类切边线条是否边缘清晰，线条流畅。 2.查树穴内的土是否低于外围5-10cm且土质松散。 3.查树穴及绿地切边具体尺寸：乔木干径≤10cm，树穴半径为30-35cm；干径＞10cm，树穴半径为50-55cm；球类、灌木冠幅≤50cm，树穴半径为30-35cm；冠幅51-100cm，树穴半径为50-55cm；冠幅≥101cm，树穴半径为75-80cm；模纹、花带、地被等的切边宽度是否保持在5-7cm之间，树穴内土质疏松、土壤肥沃。 上述问题限时12小时完成整改，需植物、材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 2.19 |  | 鲜花 | 草花无缺株长势丰满，四季时令鲜花管护到位无践踏、无枯花。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3 | 设施维护考核体系 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设施 | 园林建筑 设施 | 检查园林建筑、墙体、近代优秀建筑物等。 1.查是否存在破损、污迹、剥落现象，外观是否完整，构件、陈设是否清洁、完好，墙体表层无剥落，面砖、地砖、路面平整不起壳、无松动，无缺失。 2.查每日巡逻检查记录，是否有跟踪、反馈信息，是否定时维保，养护、巡查、维护、保养记录是否完整准确。 3.查是否存在安全隐患。 4.查园林建筑损坏是否及时上报，维修是否及时。 5.查墙面、屋面、地面是否做到无污染、无渗漏、无灰尘、无蛛网、无污垢、无乱刻乱画。 6.查是否每年进行不少于1次的除锈、防腐、防蛀、刷漆、修复工作，是否与原有风貌、颜色、材质保持一致。 7.查每年是否不少于3次对房屋结构及涉及使用安全的部位进行检查并记录，发现损坏是否及时安排专项修理。 8.查是否每天不少于1次检查楼层、卫生间、管理区域室内照明，每周不少于1次对建筑门、防火门、窗户进行检查，每月不少于1次对房屋防雷接地、消防安全进行检测并记录。 上述问题，限时12小时完成整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.2 |  | 园林小品 设施 | 1.查小品设施是否完整、无乱张贴、乱涂写、乱刻画现象，是否定期清洗、粉刷。 2.查维修是否及时，是否存在安全隐患。 上述问题限时12小时内完成整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.3 |  | 园林附属 设施 | 1.查在有安全隐患的位置是否设置安全标志及警示牌，标志和警示牌上的字迹是否醒目、完好、清晰，有无救生设施且放置位置合理。 2.查附属设施是否干净整洁，无乱贴画现象。 3.查园路、汀步、广场、平台、路沿、景观石等各类铺装地是否完好无损、平整清洁，是否有坑洼破损、积泥、积水，面层是否松动、沉陷、倾覆或脱落，是否有积水现象。 4.查伸缩缝嵌缝是否完好。 5.查无障碍通道及应急通道是否畅通。 6.查园区内各种照明灯具是否完好无损，亮灯率是否达到98%。 7.查维修是否及时，是否存在安全隐患。 8.查硬质铺装是否干净不打滑。 上述问题限时12小时完成整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.5 |  | 标牌设施 | 1.查各种标志牌、指示牌设置是否规范、醒目、完整。 2.查语言文字是否规范准确。 3.查标识标牌是否完整、完好，无破损。 上述问题限时12小时完成整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.6 |  | 电器设施 | 1.查各类电器设施无破缺损、被盗现象。 2.查电线是否缺损外露，布线是否凌乱掉落。 3.查配电系统仪表、指示电压是否正常，电缆是否破损、过热，插座是否破损、松脱，开关是否破损、漏电。 4.查是否存在安全隐患。 上述问题限时4小时完成整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.7 |  | 水域设施 | 1.查是否制定安全防范方案，是否科学、完整。 2.查是否设置安全警示牌。 3.查是否有人私自进入水域进行游泳、洗澡、垂钓、采摘植物、私自投喂、捕杀飞禽等危害水域动植物的个体健康及群落完整的行为。 上述问题即刻完成整改，需材料准备由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.8 |  | 厕所设施 | 1.查厕所内外墙面、门窗、墙面、镜面、洗手盆及台面、照明灯具、洗手器具、挂衣钩、烘手器、冲洗设备等是否完好，有无破损和剥落，能否正常使用。 2.查厕所冲洗水和盥洗用水供应是否能正常使用。 3.查是否配备洗涤用品和手纸等并及时进行补充。 4.查残疾人设施、母婴设施是否完好、无损、通畅。 5.查化粪池设施是否缺少、破损，池盖是否规范完整。 6.查是否占用或妨碍残疾人公共厕所（厕位）正常使用。 7.查保洁工具使用完毕是否整齐存放在工具房内或不显眼的位置，是否将保洁工具放在便器、洗手盆或影响交通的位置。 8.查管理房、工具间物品摆放是否有序、整洁，无杂物堆放，无闲杂人员。 9.查管理间是否改变功能，挪作他用。 上述问题限时4小时完成整改，需材料准备由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.9 |  | 供水设施 | 1.查每日巡逻检查记录。 2.查是否能正常使用，无破损、缺失、被盗现象，是否存在不安全因素。 3.查喷水池、喷泉、瀑布、供水设施、排水设施、抽水泵、水景观灯、进水阀、出水阀、进出水管道、水篱子等是否每月1次定期维护，能正常使用。 4.查水管是否有裸露、破损或乱拉乱放，有无漏水，压力表、水表是否正常，排水沟、污水井、水篦子未出现明显堵塞物，龙头无锈蚀、滴漏，阀门无锈蚀。 上述问题限时4小时内完成整改，需材料准备由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.10 |  | 消防设施 | 1.查是否有消防设备故障应急处理方案，是否建立防火岗位责任制，是否配备专职消防安全管理人员。 2.查每日巡逻检查、值班记录和交接班记录、培训记录和作业检查记录。 3.查消防设备有无摆放正确，消防栓、水泵接合器无被圈占、埋压、遮挡，灭火器是否能正常使用、消防水带是否破损、消防水柱是否能正常使用。 4.查消防泵是否每月启动1次，每年保养1次。 上述问题即刻整改，需材料准备由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.11 | 设备 | 供电（配电） | 1.查是否每月有设备检查、维保、测试等专项计划。 2.查是否制定临时用电管理措施与停电应急处理措施、事故应急处理方案等。 3.查每日巡逻检查、值班记录和交接班记录。 4.查是否24小时巡查，每月不少于1次小检。 上述问题即刻整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.12 |  | 给排水 | 1.查每日巡逻检查、值班记录和交接班记录。 2.查是否24小时巡查。 上述问题即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.13 |  | 弱电系统 | 1.查每日巡逻检查、值班记录和交接班记录。 2.查是否24小时巡查。 3.查是否每月定期1次对所有弱电设施设备、管线进行巡视、维护和保养。 4.查是否有相关检查记录。 上述问题即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.14 |  | 空调系统 | 1.查每日巡逻检查、值班记录和交接班记录。 2.查是否运行良好。 上述问题即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.15 |  | 特种设备 | 1.查是否建立特种设备技术档案。 2.查是否有特种设备运行故障和事故记录。 3.查作业人员有无特种作业操作证。 4.查每日巡逻检查、值班记录和交接班记录。 5.查是否24小时巡查。 上述问题即刻整改，无特种作业操作证的即刻调换，由持有操作资格人员作业。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 3.16 |  | 监控设备 | 1.查每日巡逻检查、值班记录和交接班记录。 2.查是否24小时坚守岗位。 上述问题即刻整改。 3.破坏监控及摄像头； 4.删除监控视频； 5.破坏或盗取硬盘（卡）。 | 1、2.扣2分/处/次； 3.扣50分个/次； 4.扣100分/1分钟； 5.扣200分/块 |  |  |
| 4 | 清扫保洁考核体系 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 绿地 保洁 | 绿地保洁 | 1.查是否每天不少于1次全天候全覆盖作业，做到无建筑垃圾、无生活垃圾，无枯枝落叶。 2.查绿化垃圾是否随产随清，其它垃圾是否日产日清。 3.查点（块、带）状污染物，纸塑等垃圾以小于等于0.1㎡为1“处”，其他以小于等于1㎡为1“处” 上述问题即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 4.2 | 园林设施设备保洁 | 设备保洁 | 1.查机房、电子设备除尘是否每半年不少于1次。 2.查清洗各设备机房是否每周不少于1次。 3.查泵房打扫是否每星期不少于1次。 4.查各种设备外表是否清洁无灰尘。 上述问题限时4小时完成整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 4.3 |  | 园林附属 设施保洁 | 1.查广场、园路、汀步、平台、停车场等是否当日首次清扫作业时间为5:00-7:30。其他保洁时间是否连续保洁，随见随扫。2.查广场、园路、汀步、平台、停车场等是否每周冲洗不少于1次。 3.查所有附属设施是否做到无生活垃圾，无积尘、无积水、无污渍、无口香糖等痕迹。 4.查健身器材、垃圾箱、饮水机及具有休憩功能的座椅、凳、桌等设施的表面抹洗是否每日2次，早上下午各1次。 5.查标示牌、园灯、围栏、宣传栏、门窗、通讯设备箱等设施的外表面是否每日抹洗不少于1次。 6.查是否将垃圾、灰尘扫入或倒入绿地、窨井、果皮箱、水篦子等内。 7.查点（块、带）状污染物，纸塑等垃圾以小于等于0.1㎡为1“处”，其他以小于等于1㎡为1“处”，。 8.查设施是否干净整洁、硬质铺装路是否干净不打滑。 9.查在车行道上清扫保洁作业时，是否在来车方向正确放置安全标识。 上述问题要求即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 4.4 |  | 园林建（构）筑与小品保洁 | 7.查建（构）筑地面是否每日清扫2次，上下午各1次，其他时间随见随扫，是否每周清洗1次，其他时间随脏随洗。 (注：其他合同约定的特殊构建筑物清洗以合同约定次数为准) 2.查建（构）筑物室内卫生是否每日打扫抹洗1次，屋顶是否每月清理1次，是否每半年全面清洗1次，是否做到无树叶、无生活垃圾、无杂草生长。 3.查假山叠石是否每周清扫不少于1次。 4.查景墙、雕塑等园林小品是否每周抹洗不少于1次。 5.查各种雕塑是否保持清洁无垢，每季度清洗是否不少于1次。 6.查点（块、带）状污染物，纸塑等垃圾以小于等于0.1㎡为1“处”，其他以小于等于1㎡为1“处”。 上述问题要求即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 4.5 |  | 厕所保洁 | 1.查公共厕所是否有专人管理，是否服装整洁、佩证上岗、文明作业、礼貌服务，是否对求助游客不理不睬或恶语相向。 2.查是否每天在早上7:30和中午13;00前各进行1次彻底清扫，其它时间随脏随扫。 3.查墙面、天花板、门窗、窗台和隔离板等是否每日抹洗1次，做到无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，无蛛网。 4.查地面是否保持洁净，是否有垃圾、积水，是否湿滑。 5.查卫生纸篓是否每日清理，无积存。 6.查大小便器是否无水锈、无污物外溢、无漏水、堵塞、垃圾、积粪尿垢等，每周是否使用去污剂清擦2次以上。 7.查照明灯具、洗手池、化妆台、镜面、挂衣钩、烘手器、冲洗设备等是否是否做到洁净干爽，无灰尘、无污渍，是否做到随脏随洗。 8.查点（块、带）状污染物，纸塑等垃圾以小于等于0.1㎡为1“处”，其他以小于等于1㎡为1“处”。 9.查是否及时关闭洗手池龙头。 10.查是否保持通风防蝇。 11.查是否夏季每日消毒，春秋季每3日消毒1次，冬季每10日消毒1次。 12.查是否每日喷洒除臭药物，确保无臭味，是否有效控制蝇蛆蚊虫滋生。 13.查设有残疾人坐便器和母婴室的厕所是否每日进行消毒。 14.查化粪池清掏是否每年不少于2次，清理过程是否影响公园环境和游客使用。 上述问题即刻整改。 | 1.扣2分/处/次 （化粪池未清掏扣分标准， 扣20分/次/个） |  |  |
| 4.6 | 水体 保洁 | 水体保洁 | 1.查水体每日打捞是否不少于1次，是否做到水面清洁明净、无异味、无蚊虫滋生，漂浮垃圾、植物残体等是否在15分钟内清除。 2.查以水泥抹面、马赛克、大理石、水磨石等为面层材料的池壁、池底，每季度清洗是否不少于1次，池底是否无沉积，池壁是否无明显污渍，该类问题12小时完成整改，有特殊情况的需主管单位批准延时期限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 4.7 | 垃圾 处理 | 垃圾处理 | 1.查园内垃圾是否落实实行分类收集、日产日清。 2.查垃圾转运时间是否在夜间22点至凌晨6点之间。 3.查未能及时清运出场的垃圾是否在当日转运至垃圾中转站并加盖密封。 4.查危险废弃物品是否运送到专门的处理场处置。 5.查垃圾处理是否存在焚烧、隐藏、填埋或其他不当行为。 6.查垃圾箱是否在每次卸载后清洗干净整洁，清洗后污水是否排入污水道。 上述问题要求即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 5 | 安保服务体系 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 组织管理 | 1.查是否设有全年安保专项方案，安保系统无盲区、无死角。 2.查执勤点设置是否覆盖到位。 3.查重大活动、施工等是否设有编制专项安全预案和应急预案。 4.查是否有安保工作制度、定期巡查制度、领导带班制度、应急处置制度等。 5.查是否每月定期开展一次安保培训和技能训练，是否签订安全责任协议书、办理安全保险手续。 6.查游客咨询投诉渠道是否畅通、便民并及时回复。 7.查是否按规定配备保安设备、警戒隔离设施、应急消防器材、应急救援、防灾避灾等设施设备。 8.查安全工作零事故。 上述问题除第5条外限时4小时完成整改，第5条限时3天内完成。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 5.2 |  | 人员培训 | 新进人员经过岗前培训，无培训扣分 | 扣2分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 定期开展业务技能、安全管理培训，本月内无开展业务技能培训不得分 | 扣3分/处/次 |  |  |
| 5.3 |  | 人员缺岗 | 缺岗1人且无人替班（扣5分）、缺岗2人以上无人替班（扣10分），缺岗有人替班不扣分 |  |  |  |
| 5.4 |  | 巡查管理 | 1.查安保及其他作业人员是否佩执勤带标志、衣帽整洁、仪容仪表文明等。 2.查是否24小时不脱岗。 3.查是否每天全天候全覆盖巡查不少于1次，是否有详实的工作记录、巡查记录、交接班记录。 4.查是否有社会车辆擅自入园。 5.查公园关闭后是否有游客、流浪者或其他滞留。 6.查夏季强降雨期间，是否建立防洪联动机制，并设专人管理，是否对园内水位监测，做好蓄排水工作。 7.查高温干旱和长期未降雨期间，是否进行防火重点巡查。 8.查在危险地段、水域及有害动植物生长地区，是否有安全防范措施，是否设置明显的警示标志。 9.查非游泳区、防火区、禁烟区是否设置明显的标志。 上述问题除第6条外要求即刻整改，第6条未建立相关机制的要求作业养护单位分管该公园的副总现场指挥并完成整改。 | 扣5分/处/次 |  |  |
| 5.5 |  | 安全生产 管理 | 1.查作业人员是否统一工作服。 2.查是否有作业警示牌、安全锥桩、安全围挡等安全装置。 3.查是否采取安全防护措施，措施是否到位，无违章作业。 上述问题即刻整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 5.6 |  | 治安管理 | 1.查园区无任何违法犯罪活动发生。 2.查对发生轻微治安事件（如游人间的摩擦、争吵）采取劝止的方式处置。 3.查对恶意、蓄意破坏者采用报警或扭送公安机关的方法处置。 4.查对重大治安事件采用报警或扭送公安机关的方法处置。 5.查园区是否符合无一起消防安全、紧急事件、群体事件、危险品、农药物品等公共事件发生的要求。 6.查发生火灾等安全事故等是否及时疏散游客并采取措施扑救。 | 扣5分/处/次 |  |  |
| 5.7 |  | 交通管理 | 1.查有无园区安全行车制度，严控机动车入园。 2.查园区内是否按道路交通管理的有关规定设置标志，道路是否畅通。 3.查进入园区的车辆时速是否控制在5kg/小时以下，禁止鸣笛，严禁乱停乱放。 上述问题限时4小时完成整改，需材料准备提出延时的由主管单位批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 5.8 |  | 安保监控 | 1.查园区安保监控实行24小时值班制，该问题即刻整改 | 扣5分/处/次 |  |  |
| 5.9 |  | 应急支持 | 1.查应急救援物资是否配备到位、人员是否24小时处于待命状态，该问题要求即刻整改 | 扣5分/处/次 |  |  |
| 6 | 管护公司管理要求体系 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 游园秩序管理 | 1.查是否建立健全游园秩序管理制度，是否做到制度落实、组织落实、人员落实，管理制度24小时完成整改，在管理制度未完成前即刻临时组织落实到位。 2.查巡查是否有记录，该问题即刻整改。 3.查是否有宠物入园，该问题即刻整改。 4.查是否做到“八不乱”，即不乱搭乱建，不乱摆摊设点，不乱堆放建材杂物，不乱放生产工具和生活用品，不乱设标牌，不乱张贴广告、标语，不乱拉绳挂物，不乱设各种不规格设施，该问题即刻整改。 5.查是否做到“四不准”，即不准在园内焚烧落叶枯草，不准设置超标准的高音喇叭，不准张贴未经批准的广告、招牌，不准存放垃圾，该问题即刻整改。 6.查适时广播，音量控制是否白天小于55分贝，晚间小于45分贝；广播时间是否控制在8:00-12:00、14:00-18:00和19:00-21:00之间，该问题即刻整改。 7.查在公园组织的各种园林展览和其它公益活动是否有详细计划和方案，是否有相应应急预案和安保措施，是否报相关部门审批，未完善上述要求的不得入园举办活动。 8.查是否配合各种接待工作，是否使用普通话解说，是否做好日常入园游客和接待的统计工作，该问题即刻整改。 9.查公园的临时施工是否做到打围作业、文明施工、公示和标志规范，施工时有无防尘措施和噪声控制，工程结束后是否及时清理并恢复景观。该问题即刻开始整改，未完成整改前停止作业。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 6.2 |  | 配套服务 经营管理 | 1.查相关经营证照是否是否齐全，证照不齐立即停业整改。 2.查是否加强食品卫生安全的监督管理工作，食品经营者是否亮证经营。 3.查无占道经营行为，无违规占绿行为。 上述问题要求即刻完成整改（如公园无经营性服务则不纳入考核） | 扣2分/处/次 |  |  |
| 6.3 |  | 公园周边 秩序管理 | 1.查公园大门及大门周边区域人流是否组织有序，是否有影响交通的摆摊设点，违章停放车辆等，该问题立即制止，不听管理的即刻报警处置。 2.查公园是否落实“门前三包”责任制，门区秩序、卫生和周边的绿化养护是否到位，该问题限时2小时整改完成，因作业条件限制的需主管部门批准延期时限。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 7 | 清扫保洁考核体系 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 清洁管理 | 查有无垃圾、枯枝断树倒伏、落叶堆积 1.查有无一般垃圾、枯枝断树倒伏、落叶较多。 2.查有无陈旧性垃圾或大量堆积垃圾或落叶堆积 3.查设施是否干净整洁、硬质铺装路是否干净不打滑。 | 1.扣1分/处/ 1次 2.扣5分/处/ 1次 3. 扣1分/处/ 1次 |  |  |
| 8 | 档案管理 |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 档案资料 管理要求 | 1.查各类管理制度、专项方案、计划安排、安全生产、各项预案、报告总结等资料是否齐全，每月是否进行分类整理、装订成册、编号目录、分类归档。 2.查各项养护日志、巡查检查记录、维护维修记录、工作台帐、特种作业、整改资料等是否真实、齐全，并分类归档。 3.查各项培训考核记录是否真实、齐全，并分类归档。 4.查各类资料档案保存时间不少于5年。 上述问题要求即刻开始整改，在相关规定时间内完成整改。 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 8.2 |  | 资料报送（含信息回复） | 所有报送资料、信息回复等应在规定的时间内完成（数据必须真实准确） | 扣5分/处/次 |  |  |
| 9 | 其他考核内容 |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 网络舆情 | 1.查是否因作业质量问题，发生负面网络舆情，经查实的。 | 扣10分/件/次 |  |  |
| 9.2 |  | 领导批评 媒体曝光 | 1.查是否因业务工作不到位，被区级行业主管单位发现的问题和批评的或区级媒体曝光的； 2.查是否因业务工作不到位，被市级行业主管部门及区级领导发现的问题和批评或市级媒体曝光的； 3.查是否因业务工作不到位，被市级领导、部委级、中央媒体曝光的。 | 1.扣20分/件/次； 2.扣50分/件/次； 3.扣100分/件/次. |  |  |
| 9.3 |  | 12319 城市管理 服务热线 | 1.查是否因公园市场化管护公司管理不到位被“12319”热线等投诉。 2.查对12319投诉问题整改是否及时、彻底，核查是否通过。 3.查是否因公园市场化管护公司造成的数字化平台案件，案件是否按期回复，核查是否通过；二次核查是否通过。 | 1.扣10分/件/次； 2.扣20分/件/次； 3.分别扣5分/件/次，扣7分/件/次，扣10分/件/次，扣20分/件/次 |  |  |
| 9.4 |  | 重大管理事件 | 查是否违规占绿、植物大面积病虫害或死亡、故意损坏公园设施、群体事件、安全事件、毁坏古树名木、失盗古树名木及古树后续资源、历史文物、重要建筑等 | 扣500分/件（棵）/次； |  |  |
| 9.5 |  | 落实 重大任务 | 1.查是否无条件服从重大迎检工作统一调配和安排，是否按时保质保量完成重大迎检接待任务。 | 扣300分/件/次 |  |  |
| 9.6 |  | 突发、应急事件处置 | 1.查是否及时启动应急预案，确保作业人员、作业车辆、作业机具半小内到达指定现场并完成任务。 | 扣100分/处/次 |  |  |
| 9.7 |  | 工作态度 | 查是否出现对主管单位及其上级有关单位工作人员的指导、考核、迎检等工作出现言语不文明、辱骂、肢体接触等行为。 | 1.扣500分/次 2.肢体接触的扣500分1人/次 |  |  |

# 附件二：《开荒验收评分表》重庆市儿童公园系统性深度开荒及综合管护项目开荒验收评分表​

| 序号​ | 验收项目​ | ​评分标准​ | 分值​ | 得分​ | 备注​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁标准​ |  | 30分 |  |  |
| 1.1 | 道路广场清洁 | 无积尘、油渍、口香糖，路缘石、排水口无污渍 | 10分 |  | 每发现一处不合格扣2分 |
| 1.2 | 绿化带清洁 | 无白色垃圾、烟头、纸屑，绿化设施（亭、廊、椅）表面洁净 | 10分 |  | 每发现一处不合格扣2分 |
| 1.3 | 垃圾箱清洁 | 箱体内外无残留垃圾、无张贴广告，周边地面无散落垃圾 | 10分 |  | 每发现一处不合格扣2分 |
| 2 | 绿化整理​ |  | 25分 |  |  |
| 2.1 | 乔木修剪 | 无枯枝、断枝，树冠通风透光，分枝点规范 | 8分 |  | 每株不合格扣1分 |
| 2.2 | 灌木/绿篱修剪 | 造型整齐，高度统一（误差±3cm），无缺株断垄 | 10分 |  | 每处不合格扣2分 |
| 2.3 | 草坪修剪 | 草高均匀（≤8cm），无斑秃、杂草（杂草率≤3%），补种及时 | 7分 |  | 每处不合格扣1分 |
| 3 | 安全隐患处理​ |  | 20分 |  |  |
| 3.1 | 化粪池清理 | 清掏至池底，确保无残留淤积物，露出池壁结构。彻底清除浮渣、杂物及堵塞物，池内液体排放至市政管网（符合环保要求）。 | 8分 |  | 每处扣2分 |
| 3.2 | 设施修复 | 围栏、座椅、指示牌等设施完好，无松动、破损 | 12分 |  | 每处不合格扣3分 |
| 4 | 深度清洁专项方案执行​ |  | 15分 |  |  |
| 4.1 | 流程合理性 | 分区域清理、分阶段验收，资源配置（人员、机具）与计划一致 | 5分 |  | 流程混乱扣3分 |
| 4.2 | 清洁标准达标 | 黄土裸露区域覆盖率达100%，设施修复符合技术要求 | 5分 |  | 每项不达标扣2分 |
| 4.3 | 安全文明施工 | 作业人员佩戴防护装备，施工区域隔离规范，无扬尘、噪音污染 | 5分 |  | 每项不合格扣1分 |
| 5 | 整改时效性​ |  | 10分 |  |  |
| 5.1 | 整改完成率 | 验收不合格项整改率100%，整改周期≤7日 | 5分 |  | 每延迟1日扣1分 |
| 5.2 | 质保期履约 | 质保期内无返工，问题响应≤24小时 | 5分 |  | 每发生一次返工扣3分 |
| 总分 |  |  | 100分 |  |  |

### 评分规则说明：1.验收流程：验收组由甲方人员，按《开荒验收评分表》逐项评分；评分≥90分为合格，否则限期整改；整改后复验仍不合格的，按500元/项扣减费用，并再次整改至达标。2.扣分依据：扣分项需附现场照片、问题清单作为佐证材料；重复出现同类问题的，加倍扣分。3.质保期责任:质保期（30日）内因开荒质量问题导致的返工，乙方需免费修复；质保期外问题按合同价另行结算。

第六篇  参选文件格式

- 一、参选函部分

（项目名称）

参选文件

参选函部分

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

- 参选函

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.参选保证金缴纳凭证

- 1.参选函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了	                （项目名称）公开比选文件的全部内容，愿意以以下报价和条件承接本项目：

| 参选报价（元） | 总价小写： 元/年，其中已包含园区系统性深度开荒费用15万元。 |
| --- | --- |
|  | 总价大写： 元/年，其中已包含园区系统性深度开荒费用15万元。 |
| 其他响应条件 | 参选内容、服务期限、质量保证及售后服务、比选有效期、权利义务、实质性要求均完全响应并满足比选文件要求。 |
| - 1、本次报价为人民币报价，为项目包干价。报价含税、含园区系统性深度开荒15万元固定费用及年度日常综合管护费用； 2、园区系统性深度开荒费用包括：项目服务的人员工资（含法定节假日、加班工资、福利待遇、基本五险和商业保险费、伙食费、住宿费、办公场所费、交通费、着装费、外包专业团队的服务费、现场协调员、安全监督员等管理人员的额外工作补贴）；设备及耗材费用（高压水枪、洗地机、吸尘设备、高空作业平台、登高车等特殊设备的租赁费、清洁耗材、高效消毒剂、除锈剂、去污剂等特殊清洁剂费用、垃圾袋、一次性防护用具、手套、口罩等的消耗费用）；垃圾清运费用(大型垃圾、枯枝败叶、建筑残渣等的集中清运消纳及处理费，垃圾运输车辆租赁及燃油费）；绿化带深度整理养护费用（杂草清除、死树清理、乔木梳理及修枝、菟丝子清理。植物修剪及养护：乔木修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及过密枝，保持树冠通风透光；灌木修剪，修整造型，保持株形整齐，高度统一；绿篱及绿地修剪，平整边缘，表面无凸起，高度统一（误差±3cm）；植物养护包含浇水灌溉、施肥管理、松土除草、土壤翻松及补植费用、绿化区域消杀，虫害、病菌的服务费）；道路及广场清洗费用（广场硬质铺装区：包含花岗岩/大理石/人造石铺装面、台阶、坡道、盲道；步行道及车行道：路面、路缘石、花台树池；附属设施：景观雕塑基座、石材护栏、特色铺装小品、石材标识标牌；排水系统：石材盖板沟渠、雨水篦子表面附着物清理）；设施修复费用（日常损坏的路面、座椅、游乐设施的临时修补、木质座椅防霉处理、金属设施防锈喷漆的费用）；安全保障费用（清荒期间警示标识设置、隔离带布置费用、临时增派安保人员或保险费用，如高空作业险）；检测费用（清洁后空气质量、水质、卫生达标检测费用）；其他相关费用（按比例预留的应急费用，如突发污渍处理、极端天气影响）。 3、年度日常综合管护费用包括：项目服务的人员工资（含法定节假日、加班工资、福利待遇、基本五险和商业保险费、伙食费、住宿费、办公场所费、交通费、着装费、外包专业团队的服务费、现场协调员、安全监督员等管理人员的额外工作补贴）；设备及耗材费用（高压水枪、洗地机、吸尘设备、高空作业平台、登高车等特殊设备的租赁费和维护维修费、清洁耗材、高效消毒剂、除锈剂、去污剂等特殊清洁剂费用、垃圾袋、一次性防护用具、手套、口罩等费用）；绿化带深度整理养护费用（杂草清除、死树清理、乔木梳理及修枝、菟丝子清理。植物修剪及养护：乔木修剪，清除枯枝、病虫枝、交叉枝及过密枝，保持树冠通风透光；灌木修剪，修整造型，保持株形整齐，高度统一；绿篱及绿地修剪，平整边缘，表面无凸起，高度统一（误差±3cm）；植物养护包含浇水灌溉、施肥管理、松土除草、土壤翻松及补植费用、绿化区域消杀，虫害、病菌的服务费）；道路及广场清洗费用（广场硬质铺装区：包含花岗岩/大理石/人造石铺装面、台阶、坡道、盲道；步行道及车行道：路面、路缘石、花台树池；附属设施：景观雕塑基座、石材护栏、特色铺装小品、石材标识标牌；排水系统：石材盖板沟渠、雨水篦子表面附着物清理）；设施设备修复费用（日常损坏的路面、座椅、游乐设施的临时修补、木质座椅防霉处理、金属设施防锈喷漆的费用）；安全保障费用（日常管护期间警示标识设置、隔离带布置费用、临时增派安保人员或保险费用，如高空作业险）；检测费用（清洁后空气质量、水质、卫生达标检测费用）；季节性专项费用（春季枯枝清理、秋季落叶清扫的集中处理费、夏季防蚊蝇消杀、冬季防冻害养护专项费用）车库电梯维护保养费用（按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)完成月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)以及液压电梯、杂物电梯的相关规定）；其他相关费用（按比例预留的应急费用，如突发污渍处理、极端天气影响）。 4、社会保险基数根据地方标准调整，相应综合单价随之调整。 5、因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 6、本次报价只报总价，参选报价保留两位小数。 7、最高限价：服务总价980000元。报价含税、含园区系统性深度开荒15万元固定费用及年度日常综合管护费用，报价不得高于最高限价，否则评审委员会将否决其参选。 |  |

2. 我方承诺在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

3. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本参选函递交的参选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同服务。

6. 我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

7.  	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地    址：

电    话：

年    月    日

- 2.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件双面

参选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）系       （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改      （项目名称）参选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

参选人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

法定代表人身份证复印件双面

委托代理人身份证复印件双面

年      月      日

注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随参选文件一并递交。

- 3.参选保证金缴纳凭证

提供相关证明材料

- 二、资格审查部分（含商务部分）

（项目名称）

参选文件

（资格审查部分）

（含商务部分）

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

1.法定代表人身份证明及授权委托书

2.营业执照

3.拟派团队架构、岗位配置、人员信息、人员业绩及证书

4.机具证明资料

5.企业业绩

6.承诺

7.其他资料

- 1.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件双面

参选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）系       （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改      （项目名称）参选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

参选人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

法定代表人身份证复印件双面

委托代理人身份证复印件双面

年      月      日

注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随参选文件一并递交。

- 营业执照

提供营业执照副本复印件，加盖公章

- 3. 拟派团队架构、岗位配置、人员信息、人员业绩及证书

- 提供比选文件关于项目内容及要求、资格、技术、商务等要求的团队整体管理构架体系图和各岗位人员配置情况表，人员相关信息、简历、照片、业绩、证书等复印件，加盖参选人公章，格式自拟。

- 4.机具证明资料

参选人作业车辆（或设备）需提供车辆清晰照片、行驶证、购买发票（截至本项目开标之日前三个月购置但尚未办理登记手续的，提供购车发票和购买合同、车辆照片）；若为租赁车辆（或设备）提供租赁合同加盖鲜章,清晰照片；若为中征后配置车辆（或设备）提供承诺配置的承诺书加盖企业鲜章。

- 企业业绩

提供相关管护合同复印件并加盖鲜章，原件备查。（注：同一项目的首年合同和续签合同视为一个合同）

- 6.承诺

承诺函

致                      （采购人名称）

一、我司郑重承诺不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域比选参选失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（9）参选人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为。

二、我司承诺拟派本项目的项目经理未被禁止参与参选，拟派项目经理中选后不得随意更换。

三、我司承诺参选文件中拟派本项目团队人员满足项目要求，并实际派驻进场，为本项目提供服务。

我司对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

- 7.其他资料

- 提供“信息报告”及比选文件中所要求的其它证明文件及相关资料。

- “信用信息报告”的生成时间为本公开比选公告发布日至参选截止时间止期间的任意一天，下载方式：进入信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/，右上角查询框中输入企业名字查询，在查询结果中找到查询企业，下载信用信息报告（提示：下载的信用信息报告为PDF格式，名称为“法人和非法人组织公共信用信息报告”，右上角有二维码核验码）。

三、技术部分

技术方案

密封线

(盖单位章处）

密封线